- Programul Operaţional Regional 2014-2020

- Document Cadru de implementare a - dezvoltării urbane durabile - - AXA PRIORITARĂ 4 Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile Apel de documente strategice POR/2016/4/

PREAMBUL

Acest document se aplică apelului de documente strategice pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelul de documente strategice mai sus menționat, cu precizarea că, la acestea, se adaugă în mod obligatoriu și prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale Ghidurilor specifice pentru fiecare prioritate de investiție/operațiune ale Axei Prioritare 4.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (MDRAP – AMPOR), împreună cu alte autorităţi relevante, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a depune documentele solicitate pentru acest apel de documente strategice din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale Ghidurilor specifice pentru fiecare prioritate de investiție/operațiune ale Axei Prioritare 4, dacă este cazul şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul acestui apel de documente strategice. În cazul unor dispoziţii contrare/necorelate între prevederile prezentului document şi cele ale Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, prevalează prevederile prezentului document.

Vă recomandăm ca pe durata prezentului apel de documente strategice să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru a sprijini beneficiarii din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în elaborarea documentelor necesare și implementarea acestei axe prioritare funcționează în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) structuri dedicate sprijinirii dezvoltării urbane durabile.

CUPRINS

1	DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII	4

2	DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII	4

2.1	Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020	5

2.1.1	Prioritățile de investiție aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020	5

2.1.2	Beneficiari eligibili	6

2.1.3	Bugetul axei prioritare	6

2.1.4	Repartizarea fondurilor pentru muncipiile reședință de județ	7

2.2	Dezvoltarea urbană durabilă în alte axe prioritare ale Programului Operațional Regional sau în alte Programe Operaționale cu finanțare din Fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 (Fonduri ESI 2014-2020)	8

3	STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ	8

3.1	Acoperirea teritorială a SIDU	9

3.2	Structuri instituționale pentru implementarea SIDU	9

3.3	Elemente de conținut orientative pentru SIDU	9

3.4	Procesul de admisibilitate a SIDU	11

3.5	Planuri de mobilitate urbană durabilă	11

3.6	Procesul de admisibilitate a planurilor de mobilitate urbană durabilă	12

4	DOCUMENTUL JUSTIFICATIV PENTRU FINANȚARE DIN FONDURI ESI 2014-2020	13

4.1	Scopul și structura cadru a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020	13

4.2	Prioritizarea și selecția proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020	13

4.2.1	Selectarea din portofoliul de proiecte a SIDU a listei intermediare de proiecte	14

4.2.2	Prioritizarea și selectarea proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2014-2020	14

4.2.2.1	Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020	15

4.2.2.2	Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru alte axe prioritare POR/PO și alte surse de finanțare	16

4.3	Procesul de evaluare a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020	17

4.4	Finanțarea proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020	18

5	AUTORITATEA URBANĂ	18

5.1	Atribuții delegate	18

5.2	Autoritățile urbane - organisme intermediare ale POR 2014-2020	19

5.3	Finanțarea activității autorității urbane	19

5.4	Procedura de selectare a operațiunilor (proiectelor)	19

5.5	Modul de constituire și componența	20

6	STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE	20

7	ANEXE	21

# DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede la art. 7 obligativitatea ca cel puțin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, dezvoltarea urbană durabilă poate fi implementată prin una din următoarele modalități:

- prin intermediul instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI), în conformitate cu art. 36 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;

- prin intermediul unui program operațional specific;

- prin intermediul unei axe prioritare dedicate, în conformitate cu art. 96 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În temeiul art. 7 alineatul (4) din Regulamentul FEDR, este obligatorie implicarea organismelor (”Autorități Urbane”), responsabile pentru implementarea SIDU în procesul de gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Regulamentul prevede că, obligatoriu, autoritățile urbane sunt responsabile cel puțin pentru sarcinile legate de selectarea operațiunilor (proiectelor).

În acest context, autoritățile urbane vor fi desemnate și vor îndeplini rolul de organisme intermediare, fiind incluse în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI).

# DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Mai mult, Acordul de Parteneriat menționează că, în funcție de nevoile locale specifice, investițiile pentru dezvoltarea urbană durabilă, cuprinse în SIDU, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, vor fi completate cu investiții efectuate în cadrul altor axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, dar și prin alte programe operaționale, în baza unui mecanism de corelare a investițiilor și prioritizare a finanțării proiectelor.

## Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020

### Prioritățile de investiție aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente Obiectivelor Tematice (OT): OT 4 - economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT 10 - investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, după cum urmează:

| Obiectiv Tematic | Prioritate de investitie aferentă Regulamentului FEDR | Tipuri de activități |
| --- | --- | --- |
| OT 4 – economie cu emisii reduse de CO2 | PI 4 (e) – mobilitate urbană durabilă | măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon in zonele urbane (piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc.) |
| OT 6 – conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | PI 6 (e) - îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor | revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.) |
| OT 9 - promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării | PI 9 (b) revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate | acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică |
| OT – 10 investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții | PI 10 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională | infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale) |

Informațiile cu privire la finanțările disponibile și tipurile de activități eligibile specifice fiecărei priorități de investiție vor fi detaliate prin Ghidurile Specifice pentru fiecare prioritate de investiție/operațiune din cadrul acestei axe prioritare.

### Beneficiari eligibili

Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se adresează municipiilor reședință de județ (inclusiv localităților din zona funcțională urbană,  după caz) din ”regiunile mai puțin dezvoltate” ale României, cu excepția municipiului Tulcea, care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020 din bugetul alocat ITI Delta Dunării.

Municipiile reședință de județ sau, după caz, municipiile reședință de județ împreună cu localitățile din zona funcțională urbană din jurul acestora vor elabora strategii integrate de dezvoltare urbană, acestea reprezentând condiția principală de finanțare a proiectelor individuale în cadrul acestei axe prioritare. Solicitanții eligibili pentru fiecare prioritate de investiție/operațiune vor fi detaliați la nivelul Ghidurilor Specifice acestei axe prioritare.

### Bugetul axei prioritare

Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile beneficiază de o alocare financiara de 1.386,86 milioane Euro (FEDR și contributie națională), ceea ce reprezintă 17,88% din fondurile alocate POR 2014-2020.

Alocarea apelului de documente strategice este de 1.277,57 milioane Euro (FEDR și buget de stat), repartizată pe priorități de investiții și regiuni, după cum urmează:

Milioane Euro

### Repartizarea fondurilor pentru muncipiile reședință de județ

Indiferent de modalitatea de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană, fie la nivelul muncipiului reședință de județ, fie la nivelul municipiului reședință de județ și zona funcțională urbană a acestuia, fondurile axei prioritare 4 a POR 2014-2020 sunt destinate municipiilor reședință de județ ca unitați administrativ-teritoriale.

Fondurile POR 2014-2020 disponibile în cadrul Axei prioritare 4 vor fi alocate și implementate, ca regulă generală, în municipiile reședință de județ, urmând ca la nivel local, dacă se propune o abordare pe zonă funcțională urbană, să se decidă utilizarea acestor fonduri inclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din zona funcțională urbană a municipiului reședință de județ. Utilizarea fondurilor în alte unități administrativ-teritoriale din zona funcțională urbană a municipiilor reședință de județ (comune sau orașe)  se poate realiza numai în cadrul priorității de investiție 4.1 – mobilitate urbană durabilă și în condițiile menționate în Ghidul Specific pentru această prioritate de investiție.

Alocarea fondurilor disponibile prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020 către municipiile reședință de județ este o alocare globală care nu ține cont de alocările regionale pe priorități de investiție. În elaborarea SIDU și a Documentului Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 municipiile nu vor lua în considerare alocările regionale aferente priorităților de investiții, dar vor ține cont de anumite condiții. Totuşi, se va avea în vedere că este necesar ca la nivelul regiunii să fie asigurată acoperirea alocărilor pe priorităţile de investiţie ce revine fiecărei regiuni de dezvoltare regională. În acest context, este necesar ca înainte de elaborarea Documentului Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI, cu sprijinul Structurii de Sprijinire a Dezvoltarii Urbane (SSDU), municipiile reședință de județ dintr-o regiune de dezvoltare au posibilitatea să discute, să negocieze şi să ajungă la un acord cu privire la alocarea finaciară ce îi revine fiecărui municipiu reședință de județ pe priorități de investiție, în funcție de nevoile fiecăruia, astfel încât la nivelul regiunii să fie respectate alocările financiare regionale totale pe fiecare prioritate de investiție. În acest caz, este necesară elaborarea și semnarea unui document oficial (ex. protocol între municipii, decizie CDR etc.), agreat de toate municipiile din regiune, prin care să se stabilească alocarea municipiilor la nivel de prioritaţi de investiţie, care să se încadreze alocărilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 pe prioritate de investiție la nivel regional.

Mecanismul de distribuire a fondurilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 presupune repartizarea fondurilor alocate către fiecare municipiu reședință de județ în două etape:

I. alocări orientative predeterminate pentru fiecare municipiu reședință de județ

Fiecare municipiu reședință de județ va beneficia de alocări orientative predeterminate pornind de la alocarea specifică a Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în fiecare regiune de dezvoltare. Sumele disponibile la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se vor aloca municipiilor reședință  de județ după cum urmează:

- 50% din bugetul alocat regiunii de dezvoltare va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile reședință de județ;

- 50% din bugetul regiunii de dezvoltare va fi distribuit municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora;

În Anexa 1 sunt prezentate alocările orientative pentru fiecare muncipiu reședință de județ, atât contribuția FEDR, cât și cofinanțarea națională (exclusiv contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile).

- alocări orientative pentru fiecare municipiu reședință de județ a sumelor rămase disponibile la sfârșitul anului 2018

O evaluare intermediară a implementării Documentului Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 se va realiza la sfâșitul anului 2018 pentru fiecare municipiu reședință de județ.

Bugetul pentru alocarea fondurilor începând cu anul 2019 se va constitui din alocările disponibile la nivelul fiecare municipiu reședință de județ pentru care nu au fost semnate contracte de finanțare cu AM POR, precum și/sau alte sume (rezerva de performanță, economii rezultate din procedura de achiziție publică, contracte reziliate).

Distribuirea sumelor disponibile către municipiile reședință de județ se va realiza în baza unei metode de calcul care ia în considerare capacitatea de absorbţie a municipiului (contracte de finanţare semnate, licitaţii lansate prin procedură SEAP, contracte de lucrări/servicii atribuite prin procedura de achiziţii publice, cheltuieli eligibile certificate de Autoritatea de Certificare) şi contribuţia proiectelor aferente Documentului Justificativ la implementarea SIDU (proiecte contractate din Documentul Justificativ). În  Anexa 2 este prezentată modalitatea de calcul pentru distribuirea sumelor disponibile municipiilor reședință de județ după anul 2018.

## Dezvoltarea urbană durabilă în alte axe prioritare ale Programului Operațional Regional sau în alte Programe Operaționale cu finanțare din Fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 (Fonduri ESI 2014-2020)

Obiectivele tematice și prioritățile de investiții selectate pentru axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile nu acoperă în totalitate domeniile esențiale pentru promovarea unei dezvoltări urbane durabile comprehensive (ex. economic, social, etc.).

În scopul facilitării unei planificări integrate la nivel local, de la începutul perioadei de programare, care să permită autorităților publice să își planifice investițiile pe o perioadă medie de timp și care să ia în considerare toate sursele de finanțare (fonduri publice naționale, fonduri europene structurale și de investiții etc.) și, acolo unde este posibil, toate tipurile de beneficiari, inclusiv din categoria beneficiarilor privați (agenți economici, ONG-uri etc.), se va acorda prioritate la finanțare în cadrul apelurilor de proiecte specifice altor axe prioritare ale POR 2014-2020 sau prin alte Programe Operaționale cu finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 a proiectelor care derivă din SIDU și prioritizate și selectate în cadrul Documentului Justificativ pentru finanțarea investițiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, în funcție de nevoile locale specifice, proiectele de dezvoltare urbană durabilă finanțate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 vor fi completate cu investiții efectuate în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau programe operaționale, pe baza unui mecanism de corelare a investițiilor și prioritizare la finanțare a proiectelor care fac parte din SIDU și prioritizate și selectate în cadrul Documentului Justificativ pentru finanțarea investițiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

În acest context, în cadrul Grupului de lucru funcțional Abordări Noi și al Subcomitetului de coordonare tematic de la nivelul Acordului de Parteneriat 2014-2020, gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene, se vor identifica metode de prioritizare a finanțării proiectelor de dezvoltare urbană prin programele operaționale finanțate din Fonduri ESI 2014-2020.

# STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020. În Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 se menționează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

## Acoperirea teritorială a SIDU

Strategia integrată de dezvoltare urbană se poate elabora, după cum urmează:

- pentru municipiile reședință de județ – poli de creștere:  la nivelul zonei urbane funcționale, reprezentată de ADI pol de creștere/zonă metropolitană;

- pentru celelalte municipii reședință de județ: la nivelul unității administrativ-teritoriale sau la nivelul zonei urbane funcționale.

În măsura în care la nivel local , cu excepția polilor de creștere, se optează pentru elaborarea SIDU la nivelul zonei funcționale urbane, SIDU poate acoperi, dacă este cazul, teritoriul corespunzător unei structuri instituționale deja existente (zonă metropolitană/ADI).

Dacă la nivel local nu a fost identificată o zonă funcțională urbană în jurul municipiului reședință de județ și nu există înființată o structură instutuțională pentru gestionarea și implementarea SIDU, se poate utiliza, cu titlu orientativ și ca recomandare, teritoriul corespunzător zonelor funcționale urbane prezentate în detaliu, pentru fiecare municipiu reședință de județ în Anexa 3. Se recomandă ca această strategie să fie elaborată pentru un teritoriu continuu în jurul muncipiului reședință de județ.

## Structuri instituționale pentru implementarea SIDU

În cazul în care municipiile reședință de județ optează pentru elaborarea SIDU la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu excepțiile menționate în capitolul 3.1, implementarea acesteia se va realiza de către municipiul reședință de județ respectiv, cu implicarea partenerilor relevanți de la nivel local (de ex. consiliul județean).

În situația în care SIDU se va elabora la nivelul zonei funcționale urbane, implementarea acesteia se poate realiza în următoarele condiții:

- de către structura instituțională deja existentă (zonă metropolitană/asociație de dezvoltare intercomunitară - ADI) sau o structură nou înființată în acest sens;

- prin intermediul unui Acord de asociere între municipiul reședință și UAT-urile din zona funcțională urbană, precum și alte autorități și instituții publice locale (ex. consiliul județean) care să stabilească condițiile generale de implementare a SIDU, întocmirea Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020, prioritizarea și selecția proiectelor, etc. Un model de Acord de asociere între UAT-uri și/sau autorități și instituții publice este prezentat în Anexa 4.

## Elemente de conținut orientative pentru SIDU

SIDU trebuie, în mod obilgatoriu, să cuprindă un minim de elemente specifice unui document strategic de dezvoltare locală, în concordanță cu cerințele minime menționate de Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 în această privință. Nu se solicită un format/conținut standard pentru SIDU.

În măsura în care la nivelul municipiului reședință de județ sau a zonei funcționale urbane, după caz, este deja elaborat un document strategic (ex. strategie de dezvoltare, plan integrat de dezvoltare urbană) care acoperă perioada de implementare 2014-2023, se poate folosi sau revizui acest document strategic, cu condiția respectării includerii în document cel puțin a elementelor detaliate mai jos.

Într-o strategie integrată de dezvoltare urbană trebuie să se regăsească cel puțin următoarele elemente:

- Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea datelor statistice și a analizelor relevante pentru definirea contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la cele cinci provocări specificate în art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o descriere a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, pe baza statisticilor și a studiilor privind populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă,  condițiile de locuire, infrastructura socială și educatională, condițiile climatice și de mediu din arealul studiat, situația transportului public local, facilități urbane, situația infrastructurii urbane, situația spațiilor verzi, zone urbane marginalizate etc.

  - prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (de exemplu, Planul de Mobilitate Urbana Durabila - PMUD);

  - identificarea și analizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor pentru soluțiile aferente acestora;

  - analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației existente și a tendințelor dezvoltării;

- Viziunea de dezvoltare și obiectivele SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale  SIDU;

  - prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și limitate în timp (SMART), cu referire inclusiv la cele 5 problematici mentionate in art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

- Calendar de activităţi pentru implementarea SIDU și portofoliu de proiecte. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea activităților/acțiunilor/operațiunilor orientative care vor fi elaborate și realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie ale SIDU, precum și orizontul de timp în care aceste activități se vor realiza, inclusiv măsuri de atenuare a riscurilor implementării;

  - prezentarea modului în care activitățile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor-cheie au identificat ca surse de finanțare programele operaționale pentru perioada 2014-2020 (și, de asemenea, alte inițiative europene, cum ar fi Orizont 2020, etc.). Obligatoriu SIDU va face referire la cel puțin 2 OT-uri (2 priorități de investiție aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.1. – mobilitate urbană durabilă);

  - elaborarea unui portofoliu de proiecte (lista lungă de proiecte), inclusiv potențialele surse de finanțare care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la atingerea obiectivelor SIDU, precum și o descriere a sinergiilor și caracterului integrat al proiectelor. Elaborarea listei lungi de proiecte va ține cont de toate sursele de finanțare și/sau de tipul solicitantului/beneficiarului. Obligatoriu lista de proiecte va include proiecte aferente a cel puțin 2 OT-uri (2 priorități de investiție), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.1. – mobilitate urbană durabilă);

  - hărți cu localizarea proiectelor individuale din portofoliul SIDU.

- Implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile diferitelor structuri la nivel urban/regional/naţional care vor putea pune în aplicare SIDU. Se poate menționa și rolul Autoritatii Urbane în punerea în aplicare a SIDU;

  - realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea SIDU, în care se vor stabili activitățile, resursele  necesare pentru a implementa strategia, direcțiile/departamentele și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU;

  - definirea  unor indicatori cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi pentru a monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare.

- Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - stabilirea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și implementarea SIDU, inclusiv descrierea procesului de consultare publică.

Municipiile reședință de județ sau, după caz, zonele funcționale urbane au opțiunea de a adăuga noi secțiuni sau de a reorganiza structura SIDU prezentată mai sus.

## Procesul de admisibilitate a SIDU

Procesul de asigurare a admisibilității SIDU se va realiza la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.

Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de asigurare a admisibilității SIDU:

Etapa 1 – Depunerea si înregistrarea SIDU la sediul ADR.

Etapa 2 – Verificarea conformității administrative și a admisibilității SIDU de către experții ADR, pe baza grilei de verificare a SIDU.

Etapa 3.a – Dacă este cazul, emiterea de catre comisia de experți ADR a unor recomandări/solicitări/clarificări cu privire la SIDU.

Etapa 3.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședință de județ a SIDU, cu explicarea modului în care recomandările/solicitările au fost luate în considerare.

Etapa 4 – Transmiterea de către ADR a Notificării cu privire la conformitatea administrativă și admisibilitatea SIDU și PMUD la AMPOR.

Etapa 5 - Notificarea beneficiarului cu privire la conformitatea administrativă și admisibilitatea SIDU de către ADR.

Grila de verificare a conformității administrative și admisibilității SIDU este prezentată în Anexa 5.

## Planuri de mobilitate urbană durabilă

Condiția de bază pentru finanțarea investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă, activități care sunt eligibile prin intermediul priorității 4.1 – planuri de mobilitate urbană durabilă din cadrul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ, inclusiv a zonelor funcționale urbane.

Conform prevederilor art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.”

Conţinutul cadru al PMUD este prevăzut în Ordinul nr. 233/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. Conţinutul cadru al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este prezentat în Anexa 6.

După caz, se poate utiliza și considerat conform Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat în conformitate cu conținutul-cadru inclus ca anexa nr. 1 la Ghidul Jaspers - Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă - Ghid orientativ  pentru Autoritățile Contractante din România, pus la dispoziția beneficiarilor pe site-ul www.inforegio.ro, în condiţiile demarării şi elaborării acestuia înainte de data publicării Ordinului MDRAP nr. 233/2016 şi cu condiția conformării ulterioare cu termenele și condițiile prevăzute în Ordin.

În vederea verificării încadrării proiectelor în obiectivul specific al P.I. 4.1, respectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipii pe baza măsurilor rezultate din planurile de mobilitate urbană durabilă, se poate utiliza “Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor” (Anexa 15), elaborată cu sprijinul JASPERS. Acest instrument poate fi utilizat, după caz, inclusiv pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor aferente diferitelor scenarii din P.M.U.D.

## Procesul de admisibilitate a planurilor de mobilitate urbană durabilă

Procesul de asigurare a admisibilității PMUD se va realiza la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.

Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de asigurare a admisibilității PMUD:

Etapa 1 – Depunerea si înregistrarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă, la sediul ADR.

Etapa 2 – Verificarea conformității administrative si a admisibilității PMUD de către experții ADR, pe baza grilei de verificare a PMUD.

Etapa 2.a - Dacă este cazul, emiterea de către comisia de experţi ADR de recomandări/solicitări/clarificări cu privire la PMUD.

Etapa 2.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședință de județ a PMUD, cu explicarea modului în care recomandările/solicitările au fost luate în considerare.

Etapa 2.c -  Dacă este cazul, transmiterea de către experţii ADR a unei solicitări către Autoritatea de Management pentru POR pentru exprimarea opiniei cu privire la situaţii de natură complexă în procesul admisibilitate.

Etapa 2.d – Daca este cazul, transmiterea opiniei AM POR către ADR.

Etapa 2.e - Dupa caz, procesul de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii poate continua astfel în cadrul ADR: acceptarea/transmiterea unei solicitări de clarificări către beneficiar cu reluarea etapelor menţionate mai sus.

Etapa 3 – Transmiterea de către ADR a Notificării cu privire la conformitatea administrativă și admisibilitatea SIDU și PMUD, la AMPOR.

Etapa 4 - Notificarea beneficiarului cu privire la conformitatea administrativă și a conformității SIDU și PMUD de către ADR.

Grila de verificare a admisibilității PMUD este prezentată în Anexa 7.

# DOCUMENTUL JUSTIFICATIV PENTRU FINANȚARE DIN FONDURI ESI 2014-2020

## Scopul și structura cadru a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020

Pe lângă obligativitatea elaborării SIDU pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei 4 a POR 2014-2020, municipiile reședință de județ trebuie să elaboreze un document specific finanțărilor din Fonduri ESI a proiectelor aferente SIDU - Document Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020. Acest document reprezintă planul de investiții aferent SIDU cu finațăre din Fondurile ESI 2014-2020.

Documentul justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 va detalia abordarea propusă pentru utilizarea Fondurilor ESI în perioada 2014-2020, inclusiv lista proiectelor prioritizate la nivel local pentru acest interval, pornind de la portofoliul de proiecte ce se regăseşte în SIDU. Scopul principal al acestuia este identificarea proiectelor din SIDU care vor fi finanțate din diverse programe operaționale în perioada 2014-2020 (axa prioritară 4 a POR, alte programe operaționale, etc.).

Documentul justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 se va elabora după finalizarea procesului de admisbilitate SIDI și PMUD și semnarea Acordului cadru de delegare dintre AM POR și muncipiile reședință de județ și constituirea  Autorităților Urbane.

Structura cadru a Documentului Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 este prezentată în Anexa 8.

## Prioritizarea și selecția proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020

Există mai multe etape care trebuie parcurse de către municipiile reședință de județ sau ADI, după caz, inclusiv Autoritatea Urbană pentru a identifica lista de proiecte prioritare aferentă SIDU care vor fi implementate în perioada 2014-2020 cu finanțare din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, respectiv alte axe prioritare POR sau alte programe operaționale cu finanțare din Fonduri ESI 2014-2020. În cadrul aceluiași proces de prioritizare și selecție, se vor selecta și proiectele cu finanțare din alte surse decât Fonduri ESI 2014-2020 în scopul asigurării unui proces coerent de prioritizare și selecție și promovării unei abordări integrată a finanțării SIDU. În acest context, lista proiectelor cu finanțare din alte surse de finanțare decât Fonduri ESI 2014-2020 va fi atașată Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

### Selectarea din portofoliul de proiecte a SIDU a listei intermediare de proiecte

Această listă intermediară de proiecte pentru perioada de implementare 2014-2023 va fi elaborată de către structurile interne la nivel local responsabile cu elaborarea și implementarea SIDU de la nivelul muncipiului reședință de județ, împreună cu partenerii relevanți, pornind de la portofoliul de proiecte (lista lungă de proiecte) aferentă SIDU (ce include cel puţin lista de proiecte din scenariul selectat din PMUD). Autoritatea publică locală poate utiliza diferite criterii în stabilirea acestei liste intermediare de proiecte, cum ar fi perioada de implementare a proiectelor, prioritizarea investițiilor din proiecte în documentele  strategice sectoriale, existența unor posibile surse de finanţare și condițiile de finanţare aferente, gradul de maturitate, raportul costuri operaționale/costuri de investiție, etc.).

În această etapă vor fi identificate și stabilite, din lista lungă de proiecte aferentă SIDU, acele proiecte ce vizează solicitanţii de drept public (ex. UAT municipiu reşedinţă de județ, parteneriate între UAT municipiu reședință de județ și alte UAT-uri/sectorul privat), indiferent de sursa de finanțare, care, orientativ, pot fi realizate în perioada de implementare a SIDU (până la finalul anului 2023).

Punctul de plecare îl constituie stabilirea bugetului operațional al municipiului reședință de județ pentru perioada de implementare 2014-2020, pe baza unei metodologii prezentată în Anexa 9. Bugetul operațional este un instrument de planificare multianuală și prioritizare la nivel local a proiectelor pentru o perioadă medie de timp, care ia în calcul capacitatea investițională (inclusiv capacitatea de a sigura co-finanţarea privată a proiectelor din fonduri ESI), precum și capacitatea  de a  asigura costurile cu operarea și mentenanța investițiilor după implementarea proiectelor.

Pentru a facilita procesul de selecție din etapa următoare, proiectele ce vor forma lista intermediară de proiecte din SIDU vor fi ordonate în 3 liste de proiecte după sursa de finanțare identificată, astfel:

- Lista proiectelor eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020;

- Lista proiectelor eligibile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte Programe Operaționale;

- Lista proiectelor finanțabile din alte surse de finanțare (buget local, buget național, alți donatori, etc.).

Pentru a avea un număr suficient de proiecte pentru procesul de prioritizare și selecție în etapa următoare, valoarea estimată a proiectelor din lista intermediară, orientativ, se va încadra cel puțin în dublul valorii bugetului operațional al municipiului reședință de județ. De asemenea, în alcătuirea listei proiectelor prioritare eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, se va ține cont de faptul că în aceasta etapă vor trebui selectate proiecte a caror valoare să reprezinte, recomandabil, cel puțin alocările financiare disponibile fiecărui municipiu reședință de județ (pentru a se asigura în faza următoare selecția unor proiecte prioritare care să acopere 100% din alocarea disponibilă, respectiv a unor proiecte din lista de rezervă care să reprezinte 100% din alocare).

Pentru proiectele din lista intermediară de proiecte se vor elabora fișe de proiect completate în conformitate cu modelul din Anexa 10.

### Prioritizarea și selectarea proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2014-2020

În cadrul acestei etape se urmărește stabilirea listei de proiecte prioritare pentru implementarea SIDU în perioada 2014-2020. Procesul de prioritizare și selecție a proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2014-2020 se realizează pornind de la listele de proiecte identificate în etapa anterioară în funcție de sursa de finanțare și în baza fișelor de proiecte întocmite.

#### Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020

Procesul de prioritizare și selectare a proiectelor aferente Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 se realizează de către Autoritatea Urbană – Organism intermediar pentru POR 2014-2020 şi îi va implica pe toţi experţii componenţi ai acesteia.

După realizarea listei  intermediare de proiecte și întocmirea fișelor de proiecte aferente, se va aplica de către Autoritatea Urbană o metodologie pentru prioritizare și selectare a proiectelor din această listă ce vor fi depuse în cadrul POR 2014-2020, descrisă pe scurt în cele ce urmează și detaliată în Anexa 11.

Metodologia și criteriile de prioritizare și selecție a operațiunilor (proiectelor) din cadrul Axei prioritare 4 din POR vor face obiectul aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare al POR 2014-2020.

Procesul de prioritizare şi selectare va fi format din două etape:

- Evaluarea proiectelor aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020, având în vedere următoarele criterii:

- Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor SIDU

- Sustenabilitatea financiară (raportul dintre cuantumul cheltuielilor de operare și mentenanță pe care proiectul le va genera odată ce va fi finalizat și valoarea investitiei)

- Efectul multiplicator al proiectului (impactul său pozitiv asupra altor sectoare ale dezvoltării urbane)

- Contribuția proiectului la atingerea obiectivului Priorității de Investitii

- Contribuția proiectului la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii

- Contribuția proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen

AM POR va furniza Autorităților Urbane un model orientativ și o procedură pentru parcurgerea acestei etape în vederea stabilirii punctajelor proiectelor aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Metodologia de prioritizare și selectare a proiectelor care include elementele de evaluare, modul de acordare a punctajului și stabilirii ponderii fiecărui criteriu este prezentată în Anexa 11.

- Stabilirea listei finale a proiectelor prioritare pentru perioada 2014-2020 în cadrul Axei prioritare 4 a POR

În scopul selectării celor mai relevante proiecte prioritare în perioada 2014-2023 următoarele criterii suplimentare orientative pot fi aplicate pentru stabilirea listei proiectelor prioritare pentru perioada 2014-2020 aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020:

- Încurajarea unei abordări integrate

Pachetul de proiecte prioritare trebuie să fie gândit ca un tot unitar la nivelul SIDU, inclusiv cu luarea în considerare a proiectelor finanțate din alte programe operaționale/surse de finanțare –pachet de proiecte integrat teritorial (să rezolve cât mai multe nevoi dintr-o anumită zonă/cartier) sau sectorial (să rezolve cât mai multe nevoi dintr-un anumit sector sau să asigure rezolvarea nevoilor unui sector la nivelul întregii zone urbane funcționale/orașului). De asemenea, se poate lua în considerare prioritizarea acelor proiecte care vin în completarea unor proiecte finanțate și deja finalizate.

Beneficiul unei abordări integrate sunt sinergiile obținute din aplicarea unui program coerent de investiții, spre deosebire de impactul unor investiții individuale. Astfel, un proiect cu un punctaj mic obținut în prima etapă a procesului de prioritizare poate să avea un impact semnificativ atunci când este implementat ca parte a unui pachet de proiecte.

- Gradul de maturitate al proiectelor

Se poate acorda prioritate la finanțare pentru acele proiecte care au deja elaborate documentații tehnice și pentru care este necesară doar actualizarea acestora.

- Alte criterii de oportunitate identificate de Autoritatea Urbană

Autoritatea urbană poate identifica și alte criterii de oportunitate pentru prioritizarea proiectelor.

În urma parcurgerii acestei etape va rezulta lista finală a proiectelor aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020, respectiv o listă de proiecte prioritare (100% din alocarea financiară disponibilă) și o listă de rezervă (suplimentar pentru 100% din alocarea financiară disponibilă). Numai proiectele care au obţinut un punctaj peste 5 pot fi incluse în proiectele prioritare aferente Axei prioritare 4 a POR (100% din alocarea financiară disponibilă).

Fiecare Autoritate Urbană va elabora pentru proiectele prioritare (100% din alocarea financiară disponibilă) o notă în care se vor menţiona considerentele (punctajul aferent etapei de evaluare, criterile suplimentare utilizate, etc.) care au fost avute în vedere în procesul de prioritizare şi selectare.

Lista de proiecte prioritare (inclusiv lista de rezervă) selectată de către Autoritatea Urbană nu poate fi modificată și/sau completată cu alte proiecte în perioada de implementare 2014-2020. Se pot înlocui însă proiecte între cele două liste.

#### Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru alte axe prioritare POR/PO și alte surse de finanțare

Procesul de prioritizare și selectare a proiectelor cu finanțare din celelate axe prioritare POR/PO și alte surse de finanțare se realizează de către municipiul reședință de județ sau ADI, după caz în baza listei intermediare de proiecte și a fișelor de proiecte aferente. În scopul asigurării unui proces de prioritizare și selecție coerent a proiectelor pentru implementarea SIDU, se poate propune ca, informal,  prioritizarea și selecția proiectelor să se realizeze de către Autoritatea Urbană – Organism intermediar pentru POR 2014-2020. În acest context, pot fi utilizate sau adaptate criteriile utilizate pentru prioritizarea și selecției proiectelor aferente Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Este obligatorie însă utilizarea unei metodologii de prioritizare și selectare a proiectelor pentru alte axe prioritare POR 2014-2020/PO și alte surse de finanțare.

În procesul de prioritizare și selectare a proiectelor aferente altor axe prioritare POR 2014-2020/ PO și alte surse de finanțare se va ține cont și se vor include în aceste liste proiectele prestabilite si prioritizate de Autoritatile de Management, proiectele care au fost deja depuse la finantare în anumite PO/alte Axe prioritare ale POR înainte/în momentul elaborării Documentului Justificativ cu finanțare din Fonduri ESI sau sunt în curs de elaborare in vederea depunerii, precum și proiectele aflate în implementare cu finanțare din alte surse.

În cazul proiectelor propuse pentru finațare din Fonduri ESI 2014-2020, altele decât cele disponibile prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020, Autoritățile de Management relevante vor verifica eligibilitatea de principiu a proiectelor în cadrul PO și, în cazul in care există proiecte prioritizate în cadrul PO, dacă proiectele prioritizate de beneficiar coincid cu listele de proiecte prioritare existente/aprobate la nivel AM-urilor.

În urma parcurgerii etapelor de mai sus din procesul de prioritizare și selecție a proiectelor va rezulta o listă de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020 aferentă SIDU și inclusă în Documentul Justificativ cu finanțare din Fonduri ESI. Această listă de proiecte va fi împărțită, după cum urmează în:

- Lista proiectelor prioritare eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Această listă va cuprinde o listă a proiectelor prioritare (100% din alocare), respectiv o listă de proiecte de rezervă (100% din alocare)

- Lista proiectelor prioritare eligibile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte Programe Operaționale

- Lista proiectelor prioritare finanțabile din alte surse de finanțare (buget local, buget național, alți donatori, etc.).

Ca regulă generală, valoarea cumulată a tuturor proiectelor prioritare din cele 3 liste de proiecte nu va depași 110% din bugetul operațional pentru perioada 2014-2023.

## Procesul de evaluare a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020

Procesul de evaluare a Documentului Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 se va realiza la nivel central cu implicarea tuturor Autorităților de Management ale programelor operaționale finanțabile prin Fonduri ESI 2014-2020, prin intermediul structurilor de coordonare înființate la nivelul Acordului de parteneriat 2014-2020.

Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de evaluare a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020:

Etapa 1 – Depunerea şi înregistrarea Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 la sediul ADR.

Etapa 2 – Verificarea conformității administrative si a admisibilitatii Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020  de către ADR, pe baza grilei de verificare a conformității administrative si a  admisibilitatii

Etapa 2.a – Dacă este cazul, emiterea de catre comisia de experți ADR a unor recomandări/solicitări/clarificări cu privire la Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

Etapa 2.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședință de județ a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, cu explicarea modului în care recomandările/solicitările au fost luate în considerare.

Etapa 3 - Transmiterea de către ADR a Raportului de verificare a conformității administrative şi a admisibilităţii Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, împreună cu Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 către AMPOR.

Etapa 4 - Analiza de către AMPOR a Raportului de verificare a conformității administrative şi a admisibilităţii Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 transmis de către ADR.

Etapa 4.a – Dacă este cazul, emiterea de către AMPOR a unor recomandări/solicitări/clarificări cu privire la Raportul de verificare a conformității administrative şi a admisibilităţii a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

Etapa 4.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către ADR a Raportului de verificare a conformității administrative şi a admisibilităţii Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, cu explicarea modului în care recomandările/solicitările au fost luate în considerare.

Etapa 5 – Transmiterea de către AM POR a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-către Grupul de lucru Abordări Noi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea analizei eligibilităţii proiectelor cu finanţare din alte Programe Operaţionale.

Etapa 5.a – Dacă este cazul, emiterea de catre Grupul de lucru Abordări Noi a unor recomandări/solicitări/clarificări cu privire la eligibilitatea proiectelor în cadrul Programelor Operaţionale, altele decât cele finanţate prin intermediul POR 2014-2020.

Etapa 5.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședință de județ a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

Etapa 6 – Aprobarea de către AM POR a Raportului de verificare a conformității administrative şi a admisibilităţii Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, respectiv a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 de către Grupul de lucru Abordări Noi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Etapa 7 – Aprobarea de către Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI a Documentului Justificativ pentru finațare din Fonduri ESI 2014-2020 și transmiterea acestuia către municipiul reședință de județ și ADR-uri.

Grila de verificare a admisibilității Documentului justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 este prezentată în Anexa 12.

## Finanțarea proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020

După evaluarea și aprobarea documentelor programatice de dezvoltare urbană (SIDU și Document Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020), proiectele prioritizate și selectate de către autoritatea urbană, respectiv municipiul reședință de județ/ADI, după caz vor fi depuse pentru finanțare în cadrul apelurilor de proiecte deschise pentru prioritățile de investiție/axele prioritare ale programelor operaționale specifice, cu respectarea condițiilor specifice de finanțare a apelurilor de proiecte respective.

# AUTORITATEA URBANĂ

În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 este obligatorie implicarea organismelor care gestionează și implementează SIDU în contextul dezvoltării urbane durabile în procesul de implementare și gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane. Aceasta presupune că Autoritatea de Management pentru POR poate delega atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice către organismele care implementează dezvoltarea urbană („Autorități Urbane”), fiind obligatorie cel puțin delegarea atribuției de selectare a operațiunilor (proiectelor).

## Atribuții delegate

AM POR va delega către Autoritățile Urbane atribuțiile aferente funcției de selectare a operațiunilor (proiectelor). Atribuțiile delegate Autorităților Urbane sunt limitate la cele privind selectarea strategică a proiectelor propuse spre finanțare prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR. Metodologia și criteriile de selecție a proiectelor pentru Axa Prioritară 4 (Anexa 11) a POR 2014-2020 vor fi supuse aprobării membrilor Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional.

AM POR va îndeplini atribuțiile privind selecția din punct de vedere tehnic a operațiunilor (proiectelor) aferente Axei prioritare 4, respectiv eligibilitatea și respectarea condițiilor de finanțare generale ale fiecărei priorități de investiție care vor fi specificate și detaliate la nivelul Ghidurilor Specifice aferente priorităților de investiție/operațiunilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

## Autoritățile urbane - organisme intermediare ale POR 2014-2020

Prin delegarea funcției de selectare a operațiunilor (proiectelor), municipiile reședință de județ (respectiv structura de la nivelul acestora care îndeplinește rolul de Autoritate Urbană) va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II).

În acest context, Autoritățile Urbane sunt vizate de procedura de desemnare prevăzută la articolul 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atribuția delegată acestora.

Utilizând ca model Acordul-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020 între AM POR și Agențiile pentru dezvoltare regională (Organismele Intermediare pentru Programul Operațional Regional) se va încheia un acord de delegare de atribuții între AM POR şi municipiile reședință de județ. Acordul-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020 între AM POR și municipiile reședință de județ sunt prezentate în Anexa 13. Așa cum este menționat în capitolul 5.1, atribuțiile delegate Autorităților Urbane sunt limitate la cele aferente de selectare a proiectelor propuse spre finanțare prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

Încheierea acordului-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020 între AM POR și municipiile reședință de județ se va realiza după aprobarea SIDU de către AM POR.

Autoritățile Urbane, în calitate de organisme intermediare în temeiul art.  7 din Regulamentul(UE) nr. 1301/2013, vor fi supuse, în timpul implementării programului, după recunoașterea formală a autorităților respective ca organisme intermediare, auditurilor de sistem și auditului operațiunilor efectuate de Autoritate de Audit, precum și auditurilor realizate de Comisia Europeană sau de Curtea de Conturi Europeană.

## Finanțarea activității autorității urbane

Agențiile pentru Dezvoltare Regională pot acorda sprijin logistic Autorităților urbane, la solicitarea acestora, prin punerea la dispoziţie, cu caracter temporar, a unor echipamente de calcul/imprimare/consumabile/birotică/spaţii şi sprijin pentru organizarea reuniunilor de lucru. Nu sunt eligibile costurile salariale pentru membrii Autorității urbane.

## Procedura de selectare a operațiunilor (proiectelor)

Desemnarea municipiilor reședință de județ (Autorități Urbane) ca organisme intermediare secundare (de nivel II) și, în consecință, includerea acestora în sistemul de management și control al POR 2014-2020, implică existența capacității administrative necesare îndeplinirii atribuției delegate, precum și existența la nivelul acestora a unor proceduri de lucru cu privire la îndeplinirea atribuției delegate de către AM POR (selecția proiectelor). De asemenea, AM POR va verifica modalitatea de realizare a activității specifice implementării atribuției delegate, în baza unei proceduri dedicate.

Metodologia și criteriile de selecție a proiectelor pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 sunt menționate în capitolul 4.2 și detaliate în Anexa 11.

## Modul de constituire și componența

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și luând în considerare modalitatea de implementare a dezvoltării urbane durabile prin POR 2014-2020,  Autoritățile Urbane se pot constitui la nivelul municipiului reședință de județ sau la nivelul ADI, numai în cazul în care se propune o abordare pe zonă funcțională urbană. În cazul în care autoritatea urbană se stabilește la nivelul ADI este necesară mandatarea din partea municipiului reședință de județ a ADI pentru realizarea procesului de prioritizare și selecție a proiectelor.

Atribuția de selectare a operațiunilor (proiectelor) delegată de către AM POR va fi exercitată de către o structură funcțională internă formată din personal extern sau reprezentanți ai diferitelor structuri din cadrul primăriei municipiului reședință de județ și, după caz, din cadrul ADI la nivelul zonei metropolitane, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordine.

Autoritatea Urbană își va stabili un coordonator – șef al Autorității Urbane.

# STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Având în vedere importanța și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

Astfel, la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU), având rolul de a sprijini autoritățile publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul dezvoltării urbane durabile.

Structurile de sprijinire a dezvoltării urbane se pot înființa prin reorganizarea birourilor coordonatorilor de pol care au funcționat în perioada de programare 2007-2013. ADR își vor stabili modalitatea de organizare și funcționare a SSDU.

Pentru perioada de programare 2014-2020, atribuțiile și responsabilitățile SSDU vor face obiectul Acordului-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020. Prin urmare, finanțarea SSDU va fi asigurată din Axa prioritară 12 Asistență Tehnică a POR 2014-2020.

Responsabilitățile SSDU includ:

- Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020

- Acordă sprijin asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ în elaborarea şi actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, precum și a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

- Întocmește un raport de avizare (preverificare) a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

- Sprijină asociațiile de dezvoltare intercomunitară/municipiile reședință de județ în elaborarea altor documente de planificare necesare pentru implementarea Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 (planuri de mobilitate urbană, planuri de acțiune pentru energie durabilă, etc).

- Sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor:

- Sprijină procesul de creare, acreditare și funcționare al Autorităților Urbane, inclusiv implementarea recomandărilor anuale ale misiunilor de audit.

- Asigură sprijin pentru elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorităților Urbane pentru funcția delegată de la nivelul AM POR.

- Sprijină Autorităţile Urbane în procesul de implementare a acordurilor de delegare de atribuții încheiate între AM POR și Autoritățile Urbane.

- Sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020

- Elaborează rapoarte de monitorizare periodice (trimestrial/semestrial/anual, după caz) sau informări ad hoc privind stadiul implementării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020, inclusiv a proiectelor prioritare (ex. stadiul proiectelor, respectarea graficului de pregătire/depunere a proiectelor aferente, etc.).

- Acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020

- Asigură legătura dintre autoritățile publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul municipiului reședință de județ și celelalte autorități de management și organisme de la nivelul celorlalte programe operaționale cu finanțare comunitară în perioada 2014-2020, prin oferirea de informații, realizarea de întâlniri, participarea la întâlniri și în grupuri de lucru de coordonare de la nivel național;

- Asigură promovarea în rândul actorilor relevanți de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ cu privire la apelurile de proiecte/oportunități de finanțare din Fonduri ESI 2014-2020;

- Stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă cu autoritățile publice locale sau asociației de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul reședinței de județ.

- Contribuie/derulează campanii de promovare și informare referitoare la conceptul de dezvoltare urbană durabilă în perioada 2014-2020;

- Îndeplinește orice altă atribuție aplicabilă care rezultă din prevederile documentelor referitoare la dezvoltarea urbană durabilă.

# ANEXE

Anexa 1 – Alocare orientativă pentru municipiile reședință de județ

Anexa 2 – Distribuirea sumelor disponibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 după anul 2018

Anexa 3 – Zonele funcționale urbane pentru municipiile reședință de județ

Anexa 4 – Model orientativ de Acord de asociere pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea și evaluarea SIDU

Anexa 5 – Grila de verificare a admisibilității SIDU

Anexa 6 – Conținut cadru PMUD

Anexa 7 – Grila de verificare a admisibilității PMUD

Anexa 8 - Structura Cadru a Documentului Justificativ pentru finanțare din fonduri structurale și de investiții europene (Fonduri ESI) 2014-2020

Anexa 9 - Bugetul operațional al muncipiilor reședință de județ

Anexa 10 - Model fișă de proiect

Anexa 11 – Metodologia de prioritizare și selectare a proiectelor de către autoritatea urbană

Anexa 12 - Grila de verificare a admisibilității Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020

Anexa 13 – Acord de delegare a atribuțiilor dintre Autoritatea de Management pentru POR și municipiile reședință de județ

Anexa 14 – Referințe

Anexa 15 – Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (OIPOR) reprezintă Agenția pentru Dezvoltare Regională. Rolul de organism intermediar este îndeplinit de către ADR prin intermediul structurilor de specialitate și de suport constituite în acest sens în cadrul acesteia.

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN).

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN).

Cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov, toate celelalte regiuni de dezvoltare din România (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) sunt încadrate în perioada de programare 2014-2020 în categoria ”regiunilor mai puțin dezvoltate”.

Suma reprezintă alocarea axei prioritare 4 fără rezerva de performanță și contribuția beneficiarului.

Orașele/municipiile  din zona funcțională urbană, care au Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă individuale sau sunt incluse in PMUD-urile municipiilor reședință de județ, vor fi eligibile pentru finanțare în cadrul priorității de investiție 3.2 a POR 2014-2020.

A se vedea capitolul 4.

Sunt două condiții care trebuie respectate de municipiul reședință de județ, respectiv: includerea a cel puțin 2 OT-uri (2 priorități de investiție), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.1 – mobilitate urbană durabilă), iar valoarea solicitată a proiectelor aferente OT 4  (PI 4.1) nu trebuie să depășească 85% din suma alocată municipiului reședință de județ. A se vedea capitolul 3.3, 4.2 și Anexa 10.

A se vedea capitolul 6.

În conformitate cu Hotărârea nr. 998 din 27 august 2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbana în care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala aceștia sunt: Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti si Timisoara.

Se recomandă ca datele statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme si prioritati ale arealului urban sa fie cele mai recente (ex. cele mai recente date INS la momentul elaborarii sau alte date administrative furnizate de instituții de la nivel local).

Lista lunga de proiecte a SIDU va contine si lista de proiecte ce rezulta din PMUD, ce trateaza inclusiv provocarile de mediu si climatice.

A se vedea capitolul 5.

SIDU se vor depune concomitent cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. A se vedea capitolul 3.6.

Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluționarea aspectelor ridicate.

PMUD se vor depune concomitent cu Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană. A se vedea capitolul 3.4.

Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluționarea aspectelor ridicate.

Solicitările de clarificări vor fi transmise la AMPOR numai după parcurgerea integrală a PMUD și completarea grilei de verificare a admisibilitții PMUD.

A se vedea capitolul 5.

Procesul de prioritizare și selecție detaliat mai jos este aplicabil proiectelor aferente municipiilor reședință de județ. În cazul în care SIDU este elaborat și implementat la nivelul zonei funcționale urbane, nu este necesară aplicarea acesleași proceduri pentru prioritizarea și selectarea proiectelor din SIDU aferente celorlate unități administrativ-teritoriale componente ale zonei funcționale urbane.

Aria teritorială a PMUD pentru proiectele propuse a fi finanţate prin Prioritatea de Investiții 4.1 a POR 2014-2020 nu trebuie să depăşească aria teritorială a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.

A se vedea cap. 5.

Procesul de prioritizare și selecție este aplicabil proiectelor aferente municipiilor reședință de județ. În cazul în care SIDU este elaborat și implementat la nivelul zonei funcționale urbane, opţional, ADI sau autoritățile publice locale din celelalte unități administrativ-teritoriale, vor prezenta o liste de proiecte, defalcată pe unităţi administrativ-teritoriale, eligibile în cadrul altor axe prioritare POR/PO a căror valoare să se încadreze în bugetul operațional al unității administrativ-teritoriale respective în vederea prioritizării la finanțare.

Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluționarea aspectelor ridicate.

Comitetul funcționează în baza Hotărârii nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

În cadrul fiecărei Agenții pentru Dezvoltare Regională  funcționează câte un  Organism Intermediar căruia i s-au delegat atribuţii cu privire la implementarea POR 2014-2020.