Anexă la Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1107/18.02.2019

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul solicitantului

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ȊN CADRUL APELUrilor DE PROIECTE CU numĂrul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/În parteneriat ȘI POR/2019/3/3.2/2/ITI/În parteneriat, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4e, ObiectivUL specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Depunerea proiectelor prin MySMIS

PREAMBUL

Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat (Cod apel în MySMIS cu nr. POR/533/3) și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat (Cod apel în MySMIS cu nr. POR/534/3) din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, aprobat și publicat pe site-ul www.inforegio.ro, constituie documentul în baza căruia se completează și se lansează în MySMIS apelurile de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat (Cod apel în MySMIS cu nr. POR/533/3) și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat (Cod apel în MySMIS cu nr. POR/534/3). Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat se adresează tuturor potenţialilor solicitanți (liderului de parteneriat și partenerilor) pentru apelurile de proiecte mai sus menționate, cu precizarea că la acesta se adaugă, doar în secțiunile în care se specifică acest lucru, inclusiv prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat și publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 și din modul său de implementare, vor fi interpretate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării are un rol decisiv în stabilirea conformităţii proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, fiind entitatea care, pe baza informaţiilor oferite de partenerul eligibil în cadrul fişei de proiect, decide dacă proiectul este conform cu SIDDDD și în urma luării acestei decizii, ADI ITI DD eliberează partenerului un „Aviz de conformitate”.

IMPORTANT

Se recomandă solicitantului ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, să se asigure că a parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi prevederile la care se face referire din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare indicate şi să se asigure că a înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererilor de finanţare. Pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, partenerii eligibili se pot adresa inclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării.

În pregătirea și implementarea cererilor de finanțare ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport, ale căror solicitanţi sunt reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, un rol important îl are asistența JASPERS acordată solicitanților.

JASPERS (Asistenţă Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) reprezintă un parteneriat între Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), iar unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătăţirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanţate din Fondul de Coeziune (FC) şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre.

Înainte de transmiterea prin sistemul MySMIS, cererile de finanțare vor parcurge evaluarea JASPERS, care va emite o Notă de conformitate (Jaspers Action Completion Note), ce va fi anexată la cererea de finanţare depusă.

La depunerea cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat se va avea în vedere că autoritatea responsabilă ce va realiza verificarea cererilor de finanțare şi monitorizarea implementării ordinelor de finanţare, este Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI).

Cuprins

1.	INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC	4

1.1 Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon	4

1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții	4

1.3 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin cele două apeluri ale Obiectivului specific 3.2	4

1.4 Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2	5

1.5 Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific	6

1.6 Rezultatele aşteptate	7

1.6.1 Rezultatele aşteptate generale	7

1.6.2  Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului	8

1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelului de proiecte	8

2. INFORMAȚII APELURI DE PROIECTE	9

2.1 Tipul apelurilor	9

2.2 Perioada de depunere a proiectelor	9

2.3 Modalitatea de depunere a proiectelor	10

2.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect	11

2.5 Alocarea apelurilor de proiecte	11

2.6 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte	11

2.7 Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte	12

3. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT	13

3.1 Proiecte generatoare de venituri nete	13

3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat	14

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE	15

4.1 Eligibilitatea solicitantului	15

4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților	17

4.3 Eligibilitatea cheltuielilor	24

4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor	24

4.3.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor	26

4.3.3 Cheltuieli neeligibile	26

5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE	27

5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	27

5.2 Echipa de implementare a proiectului	27

5.3 Anexele la depunerea cererii de finanţare aplicabile prezentelor apeluri	28

5.4 Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate	37

6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR	37

6.1 Nota de conformitate emisă de experţii independenţi JASPERS (Jaspers Action Completion Note)	37

6.2 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității	37

6.3 Renunțarea la cererea de finanțare	38

6.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor	39

6.5 Contractarea proiectelor	39

6.6 Documente de prezentat în etapa de implementare şi de durabilitate a ordinului de finanţare	39

7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	40

8. ANEXE	40

# INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC

## 1.1 Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

| Prioritatea de investiții 4e | Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare |
| --- | --- |

Prioritatea de investiții 4e derivă din Obiectivul Tematic 4 –„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”.

## 1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții

| Obiectivul Specific 3.2 | Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă |
| --- | --- |

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi, după caz, al zonelor funcţionale (în continuare Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, în direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (în continuare P.M.U.D.), elaborate la nivelul teritorial al municipiilor/orașelor sau la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale în vigoare.

P.M.U.D. reprezintă o strategie sectorială de transport, care analizează în principal impactul scenariilor de transport, constituite din pachete integrate de proiecte finanțabile din diverse surse, iar în ceea ce privește proiectele individuale, P.M.U.D. oferă, de regulă, doar o analiză preliminară a acestora. Având în vedere acest lucru, impactul proiectelor/activităților/măsurilor individuale din P.M.U.D asupra reducerii de echivalent CO2, va fi detaliat în cazul acestor apeluri de proiecte ce vizează doar reînnoirea parcului de mijloace de transport public, în cadrul unor studii privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, realizate la nivelul fiecărei rute de transport public din cererea de finanțare, de către experţii JASPERS pe baza datelor furnizate de partenerii proiectelor.

## 1.3 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin cele două apeluri ale Obiectivului specific 3.2

Apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat se adresează orașelor și municipiilor din şapte regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, cu excepția celor 39 de municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

Apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat se adresează oraşelor și municipiului reședință de județ Tulcea din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (a se vedea Anexa 3.2.6 la ghid), aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin HG nr. 602/2016.

## 1.4 Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină o opţiune mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi către mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipii/oraşe și Z.F., după caz.

În acest sens, prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2, se va urmări în principal: îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, creşterea accesibilităţii, a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele subactivități/ activități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi a Z.F., generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/oraşului, dar şi pentru deplasarea navetiștilor care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul/orașul în cauză.

Prin cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 se urmăreşte în mod special îmbunătăţirea transportului public de călători, prin  achiziţionarea de mijloace de transport public la nivelul unor rute existente de transport public, indiferent dacă pe respectivele rute se operează cu un alt tip de mijloace de transport decât cel solicitat prin proiect. Astfel, pentru participarea în cadrul proiectului, partenerii reprezentați de unitățile administrativ teritoriale eligibile demonstrează existența unor operații de transport public pe rutele ce necesită îmbunătățirea mijloacelor de transport public. Nu fac obiectul prezentelor apeluri de cereri de finanțare, activitățile de deschidere a unor noi rute de transport public la nivelul municipiilor/oraşelor și Z.F.

Prin apelurile cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 se finanţează doar achiziţia de mijloace de transport public, respectiv troleibuze şi autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanţează achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiect.

Având în vedere domeniile de intervenţie aferente Obiectivului Specific 3.2 din POR 2014-2020, preluate din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 215/2014, activităţile sprijinite prin apelurile cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat ale Obiectivului specific 3.2  sunt prezentate mai jos, în corespondență cu codurile aferente:

- Achiziționarea de troleibuze - Codul 043;

- Achiziționarea de autobuze electrice - Codul 043;

- Achiziţionarea şi instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice - Codul 043;

- Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) - Codul 044;

- Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) - Codul 044;

Activităţile proiectelor propuse la finanțare trebuie să fie justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) ale partenerilor și să se regăsească în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Verificarea încadrării activităţilor proiectelor în scenariile optime selectate „A face ceva” ale P.M.U.D corespunzătoare fiecărui partener este realizată în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare (a se vedea Anexa 3.2.2).

La fel ca în celelalte apeluri de cereri de finanțare ale Obiectivului specific 3.2, în cererile  de finanţare depuse în cadrul acestor apeluri se vor detalia activităţile complementare cu activităţile proiectului, realizate de către fiecare partener în parte, împărţite în A. activităţi complementare care trebuie realizate cel târziu până la data recepţionarii mijloacelor de transport public prin proiect şi B. activităţi complementare care trebuie realizate cel târziu până la data de 31.12.2023. De asemenea, în cererea de finanţare se va prezenta caracterul integrat al activităţilor propuse de fiecare partener, cu alte proiecte de investiţii proprii aflate în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare/finalizate, după caz, cu accent, pe prezentarea caracterului integrat al activităţilor/proiectelor ce vizează încurajarea transferului modal către sistemele de transport public de călători. Se va vedea criteriul  4.2.11.

## 1.5 Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific

Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de Coeziune)

- 1S9 - Pasageri transportați în transportul public urban în România (nr. pasageri);

- 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an);

Indicatorii de realizare comuni și specifici programului

În cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.2, au fost prevăzuţi 3 indicatori de realizare comuni și specifici programului, însă indicatorii CO15 şi 1S12 nu sunt adaptaţi activităţilor prevăzute în apelurile de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat. Astfel, singurul indicator de realizare comun și specific programului aplicabil acestor apeluri este:

- 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. operațiuni);

## 1.6 Rezultatele aşteptate

### 1.6.1 Rezultatele aşteptate generale

În toate cererile de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate generale. Rezultatele aşteptate generale se vor specifica la nivelul fiecărei rute de transport public a fiecărui partener în parte din cererea de finanţare (sau parteneri, în cazul existenţei mai multor parteneri ale căror investiţii prin proiect vizează teritoriul unui municipiu/oraş şi al Z.F., după caz).

Unul dintre aceste rezultate aşteptate, ce va fi menţionat în mod obligatoriu în fiecare Cerere de finanțare, este:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);

Cuantificarea valorilor acestui rezultat la nivelul fiecărei rute de transport public din proiect, se va realiza astfel:

| Ruta de transport public | Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) pentru primul an de după finalizarea implementării ordinului de finanțare | Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare |
| --- | --- | --- |

De asemenea, se vor menţiona rezultatele așteptate cu referire la creșterea estimată a numărului de pasageri pe traseele de transport public incluse în proiect, astfel:

- Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați cu transportul public de călători (nr. pasageri);

Cuantificarea valorilor acestui rezultat așteptat, la nivelul fiecărei rute de transport public din proiect, se va realiza astfel:

| Ruta de transport public | Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportaţi pentru primul an de după finalizarea implementării ordinului de finanțare | Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportaţi pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare |
| --- | --- | --- |

|  | Rezultatele așteptate generale vor fi completate în cererea de finanţare din MySMIS (Secțiunea 9. Rezultatele aşteptate). |
| --- | --- |

### 1.6.2  Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului

Ȋn cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menţiona rezultatele aşteptate în corelare cu activităţile propuse prin proiect. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului se vor specifica la nivelul fiecărui partener în parte (sau parteneri, în cazul existenţei mai multor parteneri ale căror investiţii prin proiect vizează teritoriul unui municipiu/oraş şi al Z.F, după caz ), pe rute de transport public.

|  | Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului vor fi completate în cererea de finanţare din MySMIS (Secțiunea 9. Rezultatele aşteptate). |
| --- | --- |

Rezultate aşteptate în funcţie de activităţile proiectului pot fi reprezentate de:

- Troleibuze/autobuze electrice achiziționate (nr.), după caz;

- Puncte/stații de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziţionate şi instalate (nr.), după caz;

- Componente/sisteme de e-ticketing achiziţionate şi instalate (nr.), după caz;

- Componente/sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente achiziţionate şi instalate (nr.), după caz;

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza astfel:

| Rezultat așteptat | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare estimată la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |

## 1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelului de proiecte

În cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/3/ITI/în parteneriat, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, indiferent dacă au fost realizate de liderul de parteneriat sau de parteneri.

În conformitate cu art. 8 alin. 1 din OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum şi de către partenerii acestuia a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015 se realizează în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare.

Astfel, rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unitățile administrativ-teritoriale eligibile, rata de cofinanțare de la Bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, iar cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de entitatea care a generat-o, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia mijloacelor de transport public.

# 2. INFORMAȚII APELURI DE PROIECTE

## 2.1 Tipul apelurilor

Prin prezentul Ghid specific se lansează apelurile de proiecte necompetitive cu depunere la termen, cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV și C) și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat (pentru Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării). Aceste apeluri sunt necompetitive, cu depunerea cererilor de finanțare până la termenul stabilit, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principiului ”primul venit, primul servit”.

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 2.2 a prezentului document.

## 2.2 Perioada de depunere a proiectelor

Data lansării apelului de proiecte: 18.02.2019;

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 28.02.2019, ora 12.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 28.06.2019, ora 12.00.

|  | În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. |
| --- | --- |

Se menţionează faptul că anterior publicării OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene și a prezentului ghid, AM POR, prin intermediul Organismelor intermediare, a informat municipiile/oraşele eligibile cu privire la posibilitatea participării ca parteneri în proiectele de reînnoire a mijloacelor de transport ce fac obiectul prezentelor apeluri. În acest sens, au fost transmise 3 chestionare pregătite cu sprijinul JASPERS (Modelele K-M), iar partenerii interesaţi au putut să-şi exprime intenţia de participare în proiect până la termenele stabilite în chestionare, dar nu mai târziu de data lansării procedurilor de achiziţii publice pentru fiecare tip de mijloace de transport public în parte.

Eventualele solicitări de participare la pregătirea şi implementarea unor proiecte în parteneriat cu M.D.R.A.P, transmise după termenele stabilite, se analizează inclusiv de către liderul de parteneriat, având în vedere aspecte precum: alocarea financiară a fiecărui apel de proiecte, perioada de depunere a proiectelor, calendarul lansărilor procedurilor de achiziţii publice etc.

## 2.3 Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul  menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz.

Declaraţiile reprezentantului legal al liderului de parteneriat şi certificarea aplicaţiei pot fi semnate astfel:

- Olograf de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat şi electronic de către persoana împuternicită.

Pentru certificarea aplicaţiei se va avea în vedere Modelul E - Certificarea aplicaţiei (paragrafele aplicabile).

sau

- Electronic de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat;

Declaraţiile reprezentanţilor legali ai partenerilor vor fi semnate olograf de către aceştia şi se vor transmite sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

De asemenea, reprezentantul legal al fiecărui partener din proiect va semna olograf Certificarea aplicaţiei (Modelul E).

Toate documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în format pdf. sub semnătura electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de acesta, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

## 2.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă:     500.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă: 25.000.000 euro.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro aferent primului apel lansat pentru O.S. 3.2, din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea ordinului de finanţare.

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

## 2.5 Alocarea apelurilor de proiecte

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este de 11.529.411,76 euro (FEDR+BS), din care 10.000.000 euro provin din FEDR.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat este de 23.058.823,53 euro (FEDR+BS), din care 20.000.000 euro provin din FEDR. Aceasta reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare mai puţin dezvoltate.

Cursul valutar utilizat este cursul inforeuro aferent apelurilor nr. 1 pentru Obiectivul specific 3.2., respectiv:  1 euro=4,5744 lei.

## 2.6 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte

Solicitanții de finanțare ai proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 sunt reprezentaţi de parteneriatele constituite dintre:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat, organizat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare, liderul de parteneriat);

şi partenerii:

- (Pentru apelul cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat) Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” şi a oraşelor/municipiilor eligibile în cadrul apelului cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat;

- (Pentru apelul cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat) Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României şi care se regăsesc în Anexa 3.2.6 la prezentul ghid.

De asemenea, pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate inclusiv unitatea administrativ-teritorială judeţul şi unitățile administrativ-teritoriale comunele din zonele funcționale ale oraşelor/municipiilor eligibile, în situaţia continuării pe teritoriul acestora a unor trasee de transport public comune cu oraşul/municipiul eligibil și a apartenenţei unităților administrativ-teritoriale anterior amintite la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) având că scop serviciul de transport public local/zonal de călători (a se vedea prevederile art. 5, alin. (2), lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007). Pentru apelul cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, UAT comunele trebuie să se regăsească menţionate în Anexa 3.2.6 la prezentul ghid.

Pentru achiziţia de troleibuze, doar UAT municipiile (inclusiv Z.F.) sunt parteneri eligibili.

|  | Se va avea în vedere faptul că UAT comunele din zona funcţională a oraşului/municipiului eligibil, trebuie să fi făcut parte din zona de studiu a P.M.U.D. aferent respectivului oraş/municipiu. |
| --- | --- |

Nu există limitări cu privire la numărul partenerilor.

Aceste parteneriate sunt încheiate în baza prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene.

## 2.7 Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte

Activitățile/măsurile componente ale proiectelor propuse la finanțare prin Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020 trebuie să fie justificate în cadrul P.M.U.D. aferent oraşului/municipiului sau zonei de studiu ce include respectivul oraş/municipiu, partener în proiect (de ex. să se identifice în cadrul P.M.U.D. problemele și prioritățile cărora le răspunde proiectul/activitățile și măsurile componente ale acestuia etc.) și să se regăsească în cadrul scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D.

În situaţia în care partenerii reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii nu au depus P.M.U.D. în cadrul altor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 din POR 2014-2020 (altele decât cele ce fac obiectul prezentului ghid) şi, de asemenea, P.M.U.D. nu a fost declarat conform şi admisibil, partenerii vor anexa P.M.U.D. la prima cerere de finanţare depusă în apelurile de proiecte din prezentul ghid.

În situaţia în care P.M.U.D. a fost depus şi declarat conform şi admisibil în cadrul unuia din celelalte apeluri ale Obiectivului specific 3.2, partenerii vor anexa la cererea de finanţare doar un extras din portofoliul de proiecte corespunzător scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D. în care se regăsesc activităţile proprii ale proiectului, precum şi dovada că P.M.U.D. a fost depus, verificat şi declarat conform şi admisibil de ADR din regiunea în care a fost depus.

Ȋn ceea ce privește definirea P.M.U.D, potrivit Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, acesta este documentul de planificare strategică şi de modelare a mobilităţii şi a nevoilor de transport ale persoanelor şi mărfurilor, complementar Strategiei de dezvoltare teritorială şi a Planului urbanistic general. În elaborarea acestor planuri de mobilitate urbană durabilă se va ţine seama, în principal, de conţinutul art. 15-16 din Normele metodologice amintite anterior. De asemenea, se poate avea în vedere Anexa 3.2.5 - Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Pentru aceste apeluri de cereri de finanţare, se așteaptă ca investițiile prioritizate la finanţare, împreună cu activitățile complementare prevăzute în alte proiecte de investiții ale partenerilor, să contribuie la îmbunătățirea transportului public de călători de pe traseele existente vizate, la reducerea traficului rutier şi a emisiilor de gaze cu efect de seră din aceste areale, prin descurajarea utilizării transportului privat.

Prin reînnoirea parcului de mijloace de transport public și echiparea acestora cu sisteme de transport inteligente, se are în vedere ca participanților la traficul rutier inițial să li se creeze condițiile adecvate pentru a se orienta către transportul public de călători, devenit mai atractiv și mai eficient prin măsurile/activitățile implementate, unul din rezultatele aşteptate fiind creşterea numărului pasagerilor transportaţi.

Ţinând seama de obiectivul specific urmărit, în cererile de finanțare depuse va trebui să se demonstreze şi să se cuantifice contribuţia investiţiilor propuse la reducerea emisiilor de echivalent CO2, urmare a reducerii transportul privat din aria de studiu a proiectului, fără transferarea problemelor de trafic în alte zone ale municipiului/oraşului/Z.F.

Ȋntrucât mijloacele de transport public finanțate prin aceste apeluri vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport public/transportatorilor autorizaţi, este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT oraş/municipiu/asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători) şi operatorul de transport public/ transportatorul autorizat, să se încheie un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Acest contract va fi prezentat de parteneri cel târziu în etapa de implementare, conform obligaţiilor din Acordul de parteneriat şi din Anexa XI la ordinul de finanţare.

Teritoriul eligibil pentru implementarea proiectelor din aceste apeluri este reprezentat de teritoriul unităților administrativ-teritoriale oraşe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2, precum şi, dacă este cazul, teritoriul UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii, conform prevederilor din secţiunea 2.6.

# 3. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

## 3.1 Proiecte generatoare de venituri nete

Proiectele finanţate în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 61 alin. 8 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alineatele (1) - (6) ale art. 61 nu se aplică operațiunilor pentru care finanțarea acordată prin program constituie ajutor de stat compatibil, în cazul în care a fost efectuată o verificare individuală a necesităților de finanțare în conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat. În acest sens, în secţiunea Sustenabilitate din Cererea de finanţare se va descrie modalitatea în care vor fi respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la finanţarea serviciului de transport public.

În situaţia ȋn care partenerii consideră că se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, iar proiectele/activităţile proprii sunt generatoare de venituri nete, metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete se va realiza în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, iar perioada de referință aplicabilă sectorului de transport urban, în care se va calcula venitul net actualizat al proiectului este, conform Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, de 25-30 de ani. Această perioada de referință include perioada de implementare a proiectului. Ȋn conformitate cu prevederile art. 61, alin. (7)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această metodă nu se aplică proiectelor al căror cost total eligibil nu depășește echivalentul a 1.000.000 euro. De asemenea, în cazul proiectelor care generează venituri nete în cursul implementării şi care au o valoare totală eligibilă, înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect, sub 1.000.000 euro, se vor reduce veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii ordinului de finanţare din valoarea finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Având în vedere cele de mai sus, dacă este cazul, partenerul va declara faptul că activitățile propuse nu sunt considerate, la momentul depunerii cererii de finanţare, ca fiind generatoare de venituri nete, conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (a se vedea prevederea din declaraţia de eligibilitate). În caz contrar, partenerul va completa şi anexa Modelul I - Metodă de calculare pentru proiectele generatoare de venit (metoda „funding gap”). Ȋn situaţia în care generează venituri nete, diferența dintre totalul costurilor eligibile actualizate și necesarul de finanțare („funding-gap”) va fi suportată de către partenerul respectiv.

În situaţia în care veniturile generate de un proiect cu o valoare ce depășește echivalentul a 1.000.000 euro nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către parteneri sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii, se vor aplica prevederile art. 61 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

## 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat

Având în vedere activităţile finanţate prin prezentul ghid, partenerii vor prezenta contractul de servicii publice (contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători sau hotărâre de dare în administrare a prestării serviciului de transport public de călători, după caz), încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul de transport căruia îi vor fi puse la dispoziție mijloacele de transport și celelalte bunuri achiziţionate prin cererea de finanţare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cel târziu în etapa de implementare a ordinului de finanţare, în termenele stabilite prin acordul de parteneriat şi prin Anexa XI la ordinul de finanţare.

De asemenea, se va respecta condiția ca primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente/mijloace de transport să nu fie demarat la momentul depunerii cererii de finanţare în MySMIS. „Demararea lucrărilor” înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente/mijloace de transport sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

- 4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE

## 4.1 Eligibilitatea solicitantului

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare și incluse în Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilității, prevăzută în Anexa 3.2.2 la prezentul ghid, precum și pe baza criteriilor verificate cel târziu în etapa de implementare (secţiunea 6.6), după caz.

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant (liderul de parteneriat și partenerii), după caz,  începând cu data depunerii cererii de finanţare, precum și pe perioada de implementare şi de durabilitate a ordinului de finanțare, în condiţiile stipulate de acesta și de anexele acestuia, inclusiv de Acordul de parteneriat.

Pentru obținerea finanțării în cadrul Obiectivului specific 3.2. al POR 2014-2020, solicitantul (liderul de parteneriat și partenerii) și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta.

Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului (liderului de parteneriat/parteneri, după caz), acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

- Solicitantul (liderul de parteneriat și partenerii) se încadrează în categoria solicitanților eligibili

Criteriul se interpretează în corelare cu secțiunea 2.6 din prezentul ghid (interpretare sistematică).

Solicitanţii de finanţare sunt reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, cu excepţia celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4. De asemenea, pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate inclusiv unitățile administrativ-teritoriale judeţele şi comunele din zonele funcționale ale oraşelor/municipiilor eligibile, conform menţiunilor din secţiunea 2.6 din ghid.

|  | În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului – conform modelului orientativ anexat la ghid (Model C - Acordul de parteneriat). |
| --- | --- |

2. Solicitantul (liderul de parteneriat și partenerii) face dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului

- Atât liderul, cât și partenerii vor completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model B la ghid), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat și din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.

3. Liderul de parteneriat şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerii şi/sau reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în situaţiile B și C prezentate în Declarația de eligibilitate

Liderul de parteneriat şi/sau reprezentantul său legal inclusiv partenerii şi/sau reprezentanții săi legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile B și C prezentate în Declaraţia de eligibilitate (Model A din cadrul ghidului specific).

4. Partenerii reprezentaţi de unitățile administrativ-teritoriale eligibile asigură caracterul durabil al investiţiei, în conformitate cu prevederile alin. 1 al art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi ale alin. 4 , lit. b) din OUG nr. 47/2018

În cadrul art. 71 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se stabileşte că: „(1)În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele:

(a)încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program;

(b)o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

(c)o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.”

În cadrul OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene,  alin. 4 şi 5, s-a stabilit faptul că autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale partenere au obligaţia ca, după recepţia finală, să îşi înscrie mijloacele de transport public și echipamentele achiziţionate în cadrul proiectelor, în evidenţele contabile proprii şi să asigure utilizarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor preluate în baza parteneriatului conform destinaţiei stabilite şi pe toată perioada de valabilitate a ordinelor de finanţare.

Astfel, fiecare partener are următoarele obligații pe perioada de implementare și de durabilitate a ordinului de finanțare:

- Să menţină investiţia realizată și să asigure prestarea serviciului public de transport local (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);

- Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al mijloacelor de transport/echipamentelor/dotărilor achiziționate, decât în condițiile prevăzute în ordinul de finanțare;

- Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

|  | Dacă pe parcursul perioadei de implementare a ordinului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, partenerul are obligația de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile ordinului de finanţare. |
| --- | --- |

În situația în care partenerii solicită achiziționarea și instalarea prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, până la data recepționării autobuzelor electrice, dar nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanțare, partenerii au obligaţia de a prezenta Autorizaţia de construire aferentă lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare.

Conform alin. 6 din OUG 47/2018, în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, partener în proiect, nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepţionarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancţiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziţia mijloacelor de transport şi a echipamentelor, precum şi pentru toate consecinţele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în ordinului de finanţare şi acordul de parteneriat.

## 4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților

4.2.1. Încadrarea activităţilor proiectului în acţiunile specifice sprijinite în cadrul apelurilor cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat ale Obiectivului Specific 3.2

Prin intermediul Obiectivului Specific 3.2 - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelurile cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, vor fi sprijinite activități specifice care să conducă la îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători, la reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme şi, în final, la reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

|  | Nicio activitate eligibilă din O.S. 3.2 nu trebuie văzută ca un scop în sine, ci aceasta, în mod individual, dar mai ales în mod integrat cu alte subactivităţi/activități din cadrul proiectului sau din proiecte complementare, trebuie să conducă la atingerea obiectivului specific menționat. Se vor avea în vedere inclusiv cerinţele cu privire la abordarea integrată a activităţilor şi a proiectelor. |
| --- | --- |

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor reprezintă obligaţii asumate ale solicitantului (lider şi parteneri) ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului şi după finalizarea implementării proiectului, pe perioada de durabilitate a ordinului de finanţare.

De asemenea, există posibilitatea ca un proiect să conţină inclusiv activităţi ne-eligibile (iar cheltuielile aferente sunt considerate ne-eligibile), însă acestea trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și la asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate prin apelurile cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat.

După cum s-a menţionat, toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

Activităţile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acţiuni:

1. Achiziționarea de troleibuze, în cazul în care partenerul deține un sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport în municipiile (inclusiv Z.F.) în care sistemul de transport cu troleibuzul nu este funcţional la data depunerii Cererii de finanţare.

2. Achiziționarea de autobuze electrice, alimentate de la o sursă proprie de energie formată din baterii electrice, ce vor fi folosite doar pe traseele cuprinse în limitele administrativ-teritoriale ale partenerilor proiectelor.

Autobuzele trebuie să fie adaptate transportului public local/zonal de călători, trebuie să fie special construite pentru transportul călătorilor așezați pe scaune și în picioare și să aibă podea joasă, pentru a se permite urcarea și coborârea cu ușurință a călătorilor în stațiile de transport public.

|  | Mijloacele de transport achiziţionate vor trebui să obţină/dețină omologarea CE de tip (de ex. autobuzele care deţin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii Europene nu mai necesită omologare în România) şi Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice. În baza Cărţii de identitate a vehicului (CIV) se va proceda la înmatricularea în România. |
| --- | --- |

|  | Toate vehiculele de transport public achiziţionate (troleibuze, autobuze) vor întruni cerinţele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. |
| --- | --- |

3. Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, indiferent dacă acestea sunt amplasate în depouri, pe traseele autobuzelor electrice sau la staţiile capăt de linie (stații de încărcare lentă, stații de încărcare rapidă).

Observaţie: Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice nu reprezintă cheltuieli eligibile prin prezentele apeluri de proiecte.

4. Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”)

Este eligibilă achiziția și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”), reprezentate de instalații, softuri și echipamente amplasate în mijloacele de transport public achiziționate în cadrul proiectului, cum ar fi dispozitive de validare carduri, unități GPS, computere de bord, modemuri, routere etc. După caz, această activitate va fi complementară cu activitatea de realizare a unui sistem complet de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”), propusă a fi finanțată prin alte apeluri ale Obiectivului specific 3.2 sau din alte surse de finanţare (inclusiv proiecte în implementare/finalizate etc).

Prin realizarea acestei activități se poate atrage un număr mai mare de călători către transportul public, în primul rând prin posibilitatea promovării unei politici tarifare integrate care să asigure transferuri facile între moduri și trasee ale transportului public local/zonal. Ȋn plan secundar, acest sistem poate avea și funcții administrative de suport pentru calcularea corectă a compensației și a diferențelor de tarif acordate operatorului.

5. Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Este eligibilă achiziţia și instalarea instalațiilor, softurilor și a echipamentelor amplasate în mijloacele de transport public achiziționate în cadrul proiectului, privind următoarele subsisteme și subactivități, fără ca lista să fie exhaustivă:

- Sisteme de monitorizare video CCTV în mijloacele de transport public;

- Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată;

- Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.);

- Sisteme de informare a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun;

- Sistem de numărare a călătorilor etc.

După caz, această activitate poate să fie complementară cu activitatea de realizare a unor sisteme complete de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente, după caz, propuse a fi finanțate prin alte apeluri ale Obiectivului specific 3.2 sau din alte surse de finanţare.

4.2.2 Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

Proiectul propus spre finanţare nu este eligibil dacă a fost încheiat în mod fizic sau a fost implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar, înainte de depunerea cererii de finanțare.

4.2.3 Ȋncadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime eligibile stabilite

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă:      500.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă: 25.000.000 euro;

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro utilizat în celelalte apeluri ale Obiectivului specific 3.2, respectiv 1 euro=4,5744 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea ordinului de finanţare.

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

4.2.4  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la respectarea prevederilor art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin  ordinul de finanţare.

4.2.5 Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen, şi nediscriminarea

În procesul de pregătire, contractare, implementare şi valabilitate a ordinului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta:

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului şi eficienţei energetice.

Solicitantul va declara în cadrul Declaraţiei de angajament că va respecta obligaţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

Pentru stabilirea abordării optime în respectarea acestor principii, se recomandă lucrarea „Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020”, realizat de Ministerul Fondurilor Europene, unde la anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

4.2.6 Măsurile şi activităţile proiectului sunt incluse în cadrul scenariului optim selectat “A face ceva” din Planul  de Mobilitate Urbană Durabilă al fiecărui partener

Măsurile şi activităţile proiectului trebuie să fie incluse în cadrul scenariilor optime selectate “A face ceva” din P.M.U.D. ale partenerilor/în planurile de acțiune ale acestora.

În elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă se ţine seama în principal de conţinutul art. 15-16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, dar și, orientativ, de conţinutul Anexei 3.2.5 - Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

În situaţia în care partenerii reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii nu au depus P.M.U.D. în cadrul altor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 din POR 2014-2020 (altele decât cele vizate prin prezentul ghid) şi, de asemenea, P.M.U.D. nu a fost declarat conform şi admisibil, partenerii vor anexa P.M.U.D. la prima cerere de finanţare depusă (într-unul din aceste două apeluri). În acest caz, P.M.U.D va face obiectul verificării conformității administrative și a admisibilității, pe baza criteriilor din Anexa 3.2.2.a – Grila de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii P.M.U.D.

În situaţia în care P.M.U.D. a fost depus şi declarat conform şi admisibil în cadrul unuia din celelalte apeluri ale Obiectivului specific 3.2 (ce nu fac obiectul prezentului ghid), partenerii vor anexa la cererea de finanţare doar un extras din portofoliul de proiecte corespunzător scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D. în care se regăsesc activităţile proprii ale proiectului, precum şi dovada că P.M.U.D. a fost depus, verificat şi declarat conform şi admisibil de ADR din regiunea în care a fost depus.

În situația în care P.M.U.D. al unui oraș/municipiu/Z.F. este depus în două apeluri distincte, dintre care unul face obiectul prezentului ghid, dar nu a fost demarată/finalizată verificarea acestuia, iar P.M.U.D. nu a fost declarat conform și admisibil, verificarea se va realiza doar de către ADR la care a fost înregistrată prima cerere de finanțare la care s-a anexat P.M.U.D. Ulterior, solicitantul va transmite dovada finalizării verificării P.M.U.D. şi la celălaltă ADR. Verificarea P.M.U.D se va realiza conform instrucţiunii/prevederilor procedurale comunicate de AMPOR pentru apelurile corespunzătoare Obiectivului specific 3.2.

Etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității P.M.U.D. este o etapa de verificare distinctă de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității cererilor de finanţare. Astfel, în situaţia în care cererea de finanţare la care P.M.U.D. al unui partener este anexat nu este conformă şi eligibilă (din motiv de neîndeplinire a altor criterii decât cel legat de P.M.U.D.), etapa de verificare a P.M.U.D, odată finalizată cu rezultatul că P.M.U.D. este conform şi admisibil, nu se va mai relua pentru următoarele cereri de finanţare ale respectivului partener. Același lucru este valabil și pentru situația în care P.M.U.D. a fost declarat conform și admisibil în cadrul altor apeluri de proiecte ale Obiectivului specific 3.2, dar cererea de finanțare la care acesta a fost anexat a fost respinsă de la finanțare.

4.2.7 Activitățile proiectului contribuie la reducerea deplasărilor aferente transportului privat, urmare a creșterii cotei modale a transportului public

Pentru fiecare traseu de transport public din cererea de finanțare, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, va trebui să rezulte o reducere în ceea ce privește deplasările aferente transportului privat din aria de studiu, urmare a creșterii cotei modale a transportului public. Reducerea deplasărilor aferente transportului privat și creșterea cotelor modale ale transportului public de călători se vor menține și pe perioada de durabilitate a ordinului de finanțare. În acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare.

Scăderea deplasărilor aferente transportului privat şi creşterea numărului de pasageri vor fi analizate pentru fiecare traseu în parte din cererea de finanţare.

Acest criteriu se va verifica pe baza Studiului privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborat de JASPERS.

4.2.8 Activitățile proiectului contribuie la reducerea emisiilor de echivalent CO2, urmare a creșterii cotei modale a transportului public

Pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (sau primul an de operare) va trebui să rezulte o reducere a emisiilor de echivalent CO2, bazată, în mod obligatoriu și pe o creștere a cotei modale a transportului public de călători, fără a genera o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.

Reducerea emisiilor de echivalent CO2 se va menține și pe perioada de durabilitate a ordinului de finanțare. In acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare.

Reducerea emisiilor de echivalent CO2 va fi analizată pentru fiecare traseu în parte din cererea de finanţare.

Acest criteriu se va verifica pe baza Studiului privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborat de JASPERS.

4.2.9 Activitățile proiectului se implementează pe teritoriul eligibil aferent Obiectivului specific 3.2

Activitățile proiectului se implementează pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale oraşe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 şi, după caz, pe cel al unităților administrativ-teritoriale comunele din zona funcţională a acestora, în corelare cu menţiunile din secțiunea 2.6 din prezentul ghid.

4.2.10 Investiţiile privind achiziţionarea mijloacelor de transport public se vor realiza cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat, iar mijloacele de transport public achiziţionate vor fi puse la dispoziţia operatorilor de transport public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007

În conformitate cu secţiunea 3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat, solicitantul va respecta condiția ca primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente/mijloace de transport să nu fie demarat la momentul depunerii cererii de finanţare în MySMIS.

Având în vedere activităţile finanţate prin prezentul ghid, partenerii vor prezenta un contract de servicii publice (contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători sau hotărâre de dare în administrare a prestării serviciului de transport public de călători, după caz), încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul de transport căruia îi vor fi puse la dispoziție mijloacele de transport și celelalte bunuri achiziţionate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cel târziu în etapa de implementare a ordinului de finanţare, în termenele stabilite prin acordul de parteneriat şi Anexa XI la ordinul de finanţare.

Documentele ce trebuie să fie depuse de solicitant pentru îndeplinirea acestei condiţii se regăsesc menţionate în secţiunile 5.3 - Anexele la depunerea cererii de finanţare aplicabile prezentelor apeluri și 6.6 - Perioada de implementare şi durabilitate a ordinului de finanţare, după caz.

De asemenea, în cazul traseelor ce exced limita administrativ-teritorală a oraşelor/municipiilor, vor trebui respectate condițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, art. 5, alin. (2), lit. b), respectiv va trebui probată existența unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public local/zonal de călători, căreia UAT partenere să-i mandateze încheierea contractului de servicii publice cu operatorul de transport public.

4.2.11 Realizarea activităţilor minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate, realizarea altor activităţi complementare până la finalizarea POR 2014-2020, precum şi asigurarea caracterului integrat al activităților cererilor de finanţare cu alte investiții ale partenerilor, privind mobilitatea urbană

Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerinţele Obiectivului specific 3.2 şi pentru a se asigura o abordare integrată a activităţilor/cererilor de finanţare, se vor avea în vedere următoarele cerinţele privind complementaritatea și caracterul integrat al activităților cererilor de finanțare:

A. Realizarea activităţilor minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate

În cererea de finanțare, pentru fiecare partener, se va detalia dacă la momentul depunerii cererii de finanțare, acesta are asigurate toate condițiile minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate, pe traseele incluse în proiect. Dacă este cazul, se vor menţiona proiectele/investiţiile finalizate ale partenerului, ce asigură condiţiile minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate prin proiect.

Activitățile minime necesare pentru punerea în funcţiunea a mijloacelor de transport public achiziţionate prin proiect sunt reprezentate, după caz, de:

- Asigurarea în bune condiţii tehnice/ operaţionale a rețelei de troleibuz;

- Achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;

- Asigurarea în bune condiţii tehnice/operaţionale a infrastructurii rutiere pentru rularea  autobuzelor electrice şi a troleibuzelor;

În situația în care la data depunerii cererii de finanțare, la nivelul traseelor de transport public ale partenerului nu sunt asigurate condițiile minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public ce vor fi achiziţionate prin proiect, partenerul se va angaja în mod ferm să le realizeze până la momentul recepției mijloacelor de transport, indiferent de sursa de finanţare. Ȋmpreună cu liderul de parteneriat, partenerul va stabili momentul estimat al recepției mijloacelor de transport public.

Conform alin. 4 lit. a) din OUG 47/2018, partenerul are obligația să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport, până la data recepţionării acestora.

Dintre activităţile minime necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate, ce pot fi finanțate în apelurile cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, se regăsește activitatea de achiziție și instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.

B. Realizarea altor activităţi complementare privind componentele sistemului de transport public

Cel târziu la finalul implementării POR 2014-2020 (31.12.2023), fiecare partener are obligația implementării celorlalte activități complementare necesare atingerii obiectivelor proiectului (altele decât cele de la lit. A de mai sus), după caz.

Ȋn primul rând, fiecare partener are obligația punerii în funcțiune, până la termenul dat, a sistemelor și/sau a infrastructurii ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport public în trafic, pe traseele unde viteza de deplasare a mijloacelor de transport public este afectată de traficul rutier motorizat. Ȋn acest sens, se reiterează faptul că în cadrul proiectului, partenerul poate să prevadă achiziția unor componente ale sistemului de managementul traficului, compatibile cu cele ale sistemelor de managementul traficului existente sau propuse a fi realizate prin alte proiecte de investiții.

Tot până la finalul implementării POR 2014-2020, partenerul are obligația să implementeze alte activități complementare necesare atingerii obiectivelor proiectului, privind construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea celorlalte componente ale sistemului de transport public (dacă este cazul), cum sunt: depourile/autobazele, stațiile de transport public,  parcările de tip „park and ride”, sistemele „e-ticketing” etc.

În cererea de finanțare, partenerul va detalia dacă la momentul depunerii cererii de finanțare sunt finalizate activităţile complementare necesare atingerii obiectivelor proiectului, cu indicarea proiectelor de investiţii finalizate (ale partenerului sau ale operatorului de transport public), iar în situaţia în care proiectele de investiţii sunt în implementare/în evaluare/urmează a fi depuse la finanţare, indiferent de sursa de finanţare, inclusiv din celelalte apeluri ale Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020, se va indica în clar investiția propusă, sursa de finanțare și termenul estimat de finalizare, ţinând seama de termenul de 31.12.2023. Ȋn ceea ce privește investiţiile/activitățile complementare finalizate, partenerul va justifica dacă acestea sunt în bune condiţii tehnice/operaționale.

C. Asigurarea caracterului integrat al activităților cererilor de finanţare cu alte investiții ale partenerilor privind mobilitatea urbană

Ȋn cererea de finanțare, se va prezenta pe scurt caracterul integrat al activităţilor propuse de parteneri în cererea de finanţare analizată, cu alte proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 sau realizate din alte surse de finanțare, aflate în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare/finalizate, cu accent pe prezentarea abordării integrate a proiectelor ce vizează încurajarea transferului modal către sistemele de transport public de călători la nivelul fiecărui partener.

4.2.12 La nivelul arealului de studiu de pe teritoriul administrativ al partenerilor din proiect se implementează măsuri coerente privind politica de reglementare a parcărilor

Proiectele propuse la finanţare vor fi însoţite de o demonstrare clară a faptului că există sau sunt în curs de implementare măsuri eficace pentru gestionarea durabilă şi controlul parcării, mai ales în aria de studiu a proiectului din unitatea administrativ-teritorială parteneră, orientate către minimizarea impactului parcării asupra altor categorii de utilizatori, precum şi către obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii transportului privat, mai ales în partea centrală a oraşelor/municipiilor.

La nivelul fiecărui oraş/municipiu, dar cu accent pe aria de studiu a proiectului, trebuie să se implementeze o politică coerentă de reglementare a parcărilor, ce poate conține măsuri privind eliminarea parcărilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului şi implicit al parcării în zonele centrale ale oraşelor/municipiilor, în conformitate şi cu măsurile din P.M.U.D.

Astfel, la Cererea de finanţare va fi anexată hotărârea (sau hotărârile) de Consiliu Local a/ale UAT oraş/municipiu, din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, respectiv, eliminarea parcărilor neregulamentare din aria de studiu (în mod obligatoriu) și, după caz (doar opţional), instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului în zonă etc. Respectarea prevederilor acestei/acestor hotărâri de Consiliu Local pentru ariile de studiu ale proiectului, la nivelul fiecărui partener, poate face subiectul vizitelor de monitorizare a proiectului în perioada de durabilitate a ordinului de finanţare.

4.2.13. Conformitatea activităţilor proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030), doar pentru apelul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat

Conformitatea activităţilor proprii ale partenerilor din cadrul proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030) este analizată exclusiv de către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, care va elibera un aviz de conformitate cu strategia mai sus menţionată.

Avizul de conformitate este un document ce trebuie anexat la cererea de finanţare.

Partenerii vor solicita și depune din timp, la sediul ADI ITI DD, toate documentele necesare unei analize atente şi obiective a activităţilor proprii ale proiectului, efectuată exclusiv de către experţii ADI ITI DD în scopul obținerii „Avizului de conformitate cu SIDDDD”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional nu este implicată în analiza activităţilor proiectului din punctul de vedere al conformităţii acestora cu  Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030). Partenerul din proiect poate contesta rezultatul acestei analize adresându-se în acest scop exclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

## 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor

### 4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

- Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul de finanţare;

- să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu ordinul de finanţare, emis de către  autoritatea de management;

- să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

- să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Notă. Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul ordinelor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40 /23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

### 4.3.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor

- Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte din MySMIS sunt:

| Categorie | Subcategorie |
| --- | --- |
| 6 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport | 14 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operaţiunii |
| 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect |
| 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului |
|  | 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/ serviciului finanţat |
| 9 - Cheltuieli aferente managementului de proiect | 21 – Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect |
|  | 22 – Cheltuieli salariale directe aferente management de proiect |
| 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obținere avize, acorduri, autorizații |
|  | 45 - cheltuieli pentru consultanță |
| 15 - cheltuieli pentru investiția de bază | 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) |
|  | 55 - cheltuieli cu active necorporale |
| 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe |

Detalierea și plafoanele maxime ale acestor categorii și sub-categorii de cheltuieli se regăsesc în Anexa nr. 3.2.4 la prezentul ghid.

### 4.3.3 Cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli, ținând seama și de prevederile art. 13 din H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

- costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

- costuri administrative;

- taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;

- taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia mijloacelor  de transport public ce fac obiectul proiectului (troleibuze şi autobuze electrice);

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;

- contribuția în natură;

- amortizarea;

- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 399/2015;

- cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand;

- amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

- cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate în ghidul solicitantului, dacă este cazul;

- cheltuieli care nu corespund particularităţilor/ obiectivelor/activităţilor sprijinite prin Obiectivul specific 3.2. al POR 2014-2020, apelurile POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat;

- cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;

- cheltuieli aferente unor contracte de furnizare încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare aferente.

# 5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE

Cererea de finanțare este compusă din:

-Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică MySMIS. Anexa 3.2.1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

-Anexele la cererea de finanțare - toate documentele vor fi completate, după caz, scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

## 5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

## 5.2 Echipa de implementare a proiectului

În cazul în care se contractează serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare se vor include atribuțiile pe care aceasta le va avea în implementarea proiectului.

În cazul în care nu se contractează serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare, se vor menționa posturile cu atribuții în gestionarea proiectului, precum și minimum de competențe necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor. Se recomandă ca echipa de implementare a proiectului să fie formată din cel puțin 2 persoane cu atribuții legate de managementul tehnic și financiar al proiectului. În conformitate cu secţiunea 4.3.2 şi cu Anexa 3.2.4 la ghid, categoria de cheltuieli 9 – Cheltuieli aferente managementului de proiect, aceste persoane vor fi retribuite prin proiect.

Se vor forma echipe mixte de implementare a proiectului, cu personal desemnat atât de către lider, cât şi de fiecare partener (câte un membru pentru fiecare partener), care vor colabora în vederea unei bune pregătiri și implementări a proiectului.

## 5.3 Anexele la depunerea cererii de finanţare aplicabile prezentelor apeluri

            - Documentele statutare ale partenerilor

Vor fi prezentate, după caz, documentele statutare ale solicitantului, astfel:

- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;

- Decizia de numire a reprezentantului legal al liderului de parteneriat;

- Pentru situații particulare, alte documente relevante din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al solicitantului;

- Hotărârea consiliului judeţean de alegere a președintelui Consiliului Județean;

- Hotărârea de constituire a consiliului local;

- Hotărârea de constituire a consiliului județean;

- Documente privind identificarea reprezentanţilor legali ai solicitantului

Pentru reprezentantul legal al liderului de parteneriat și al fiecărui partener se va prezenta câte o copie a unui document de identificare.

- Declaraţiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această declarație (Model F la ghid) se completează de către reprezentanții legali ai liderului de parteneriat și partenerilor și se semnează conform prevederilor din secțiunea 2.3.

- Declaraţiile de eligibilitate ale solicitantului

Se vor anexa Declaraţiile de eligibilitate (Modelul A) atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener, semnate conform prevederilor din secțiunea 2.3.

- Declarațiile de angajament ale solicitantului

Se vor anexa Declaraţiile de angajament (Modelul B la ghid) atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener, semnate conform prevederilor din secțiunea 2.3.

- Declarațiile privind eligibilitatea TVA

Dacă este cazul, respectiv doar pentru TVA nerecuperabilă şi pentru TVA care nu va fi suportată de la bugetul de stat, se vor anexa Declaraţiile privind eligibilitatea TVA (Modelul G la ghid), pentu fiecare partener.

- Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și Protocolul de asociere

privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

Se vor anexa în mod obligatoriu Acordul/Acordurile privind implementarea în parteneriat a proiectului (Modelul C la ghid), încheiat/e între liderul de parteneriat şi fiecare partener și Protocolul/Protocoalele semnate de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale (anexă la Acord şi Modelul D la ghid).

Ȋn cazul existenţei mai multor parteneri ale căror investiţii prin proiect vizează îmbunătățirea traseelor de transport public (reînnoirea mijloacelor de transport public) de pe teritoriul unui oraş/municipiu şi al Z.F, după caz, se poate semna un singur acord de parteneriat.

- Hotărârile/deciziile/ordinele de aprobare a necesității şi oportunității efectuării cheltuielilor în cadrul proiectului și de participare în cadrul proiectului

Pentru liderul de parteneriat, se va anexa decizia/hotărârea/ordinul de finanţare a cheltuielilor proprii în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. Această decizie poate fi prezentată/emisă cel târziu înainte de transmiterea documentaţiei de contractare la AMPOR.

Pentru fiecare partener din proiect se va anexa Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale (poate avea şi altă denumire), emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu legislaţia naţională incidentă (modelul orientativ H la ghid). În cazul în care se constată că hotărârea depusă la cererea de finanțare trebuie actualizată, cel târziu înainte de transmitea documentaţiei ordinului de finanţare la AMPOR, se va emite o nouă hotărâre care modifică/rectifică documentul inițial.

- Certificatele de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat ale liderului de parteneriat și ale partenerilor

Certificatele de atestare fiscală ale liderului de parteneriat și ale partenerilor referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și la bugetul de stat trebuie să fie în termenul de valabilitate.

Liderul de parteneriat și partenerii trebuie să fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat în ultimul an calendaristic și către bugetul local în ultimele 6 luni.

- Certificatele de cazier fiscal ale liderului de parteneriat și ale partenerilor

Certificatele de cazier fiscal ale liderului de parteneriat și ale partenerilor trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. De asemnea, trebuie să nu fie înscrise fapte în cazierele fiscale ale liderului şi ale partenerilor.

- Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, în conformitate cu H.G.nr. 93/2016

Pentru liderul de parteneriat - în vederea cuprinderii în buget a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente finanţării activităţilor proprii din valoarea totală a fiecărui proiect, liderul de parteneriat are obligaţia să completeze Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016 (a se vedea H.G. nr. 93/2016, art. 1 alin. 4), avizat de autoritatea de management a programului operaţional (a se vedea H.G. nr. 93/2016, art. 1 alin. 6).

Pentru parteneri - în vederea cuprinderii în buget a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente finanţării activităţilor proprii, partenerii au obligaţia să completeze și să prezinte la depunerea cererii de finanțare Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene (conform H.G. nr. 93/2016, art. 2 alin.2).

- Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu H.G. nr. 93/2016

Partenerii trebuie să prezinte o copie a formularului bugetar Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, anexă la bugetul ordonatorului de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare prevăzute la alin. (2) art. 2 din H.G. nr. 93/2016, completat, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite (conform HG. 93/2016, art. 2 alin. 3).

- Dispoziţii/decizii/ordine de numire în echipa de management/implementare a proiectului și fişele postului membrilor echipei de management/implementare a proiectului

Pentru fiecare partener se va desemna, prin dispoziţie a primarului/preşedintelui de consiliu judeţean, după caz, un membru şi un supleant în echipa de management a proiectului, care să sprijine liderul de parteneriat în pregătirea şi implementarea cererii de finanţare. Pentru fiecare partener, se vor anexa dispoziţia şi fişa de post a membrului din echipa de management/implementare a proiectului (cel puţin pentru membrul principal).

De asemenea, pentru liderul de parteneriat se vor anexa ordinul de constituire a echipei de management/implementare a proiectului şi fişele de post ale membrilor.

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al partenerului sau extras din portofoliul de proiecte corespunzător scenariului optim selectat “A face ceva” din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al partenerului

În situaţia în care partenerii reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii nu au depus P.M.U.D. în cadrul altor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 din POR 2014-2020 (altele decât cele vizate prin prezentul ghid) şi, de asemenea, P.M.U.D. nu a fost declarat conform şi admisibil, partenerii vor anexa P.M.U.D. la prima cerere de finanţare depusă (într-unul din aceste două apeluri). În acest caz, P.M.U.D va face obiectul verificării conformității administrative și a admisibilității, pe baza criteriilor din Anexa 3.2.2.a – Grila de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii P.M.U.D.

În situaţia în care P.M.U.D. a fost depus şi declarat conform şi admisibil în cadrul unuia din celelalte apeluri ale Obiectivului specific 3.2 (ce nu fac obiectul prezentului ghid), partenerii vor anexa la cererea de finanţare doar un extras din portofoliul de proiecte corespunzător scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D. în care se regăsesc activităţile proprii ale proiectului, precum şi dovada că P.M.U.D. a fost depus, verificat şi declarat conform şi admisibil de ADR din regiunea în care a fost depus.

Secţiunea se va analiza în corelare cu criteriul 4.2.6 din prezentul ghid.

- Studiul privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborat de JASPERS

Studiul privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri va fi elaborat în numele și pentru parteneri de către asistența JASPERS. Acest document va analiza fiecare rută de transport public inclusă în proiect, pe baza informațiilor primite de la fiecare partener în parte prin chestionarele 1-3 (Modele K-M la ghid), ce constituie anexe la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local/Județean.

Ȋn Certificarea aplicației (Model E), reprezentantul legal al partenerului confirmă corectitudinea datelor furnizate şi faptul că a luat cunoştinţă de concluziile Studiului privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri și că această analiză se bazează pe informaţiile corecte şi reale furnizate prin Chestionarele 1-3.

Prin acest studiu se va proba faptul activitățile proiectului contribuie la reducerea deplasărilor aferente transportului privat și la reducerea emisiilor de echivalent CO2, pe toată perioada de durabilitate a ordinului de finanțare, urmare a creșterii cotei modale a transportului public, la nivelul fiecărei rute de transport public din proiect (se vor vedea secţiunea 1.6.1 şi criteriile 4.2.7 şi 4.2.8).

- Hotărârea (sau hotărârile) de Consiliu Local a/ale UAT oraş/municipiu, din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

Acest document poate fi prezentat cel târziu înainte de transmitea documentaţiei de contractare la AMPOR.

- Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

În momentul depunerii cererii de finanţare, fiecare partener trebuie să anexeze în mod obligatoriu la cererea de finanțare documente care să se încadreze într-una din următoarele trei situaţii de mai jos: 17.1, 17.2 (17.2 A sau 17.2 B) sau 17.3, după caz.

|  | La nivel de cerere de finanţare se vor depune documente aferente contractului de servicii publice, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat/ce va fi încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt/vor fi puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul cererii de finanţare. |
| --- | --- |

17.1     Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/ hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, începând cu data de 3 decembrie 2009

Dacă la momentul depunerii cererii de finanţare, partenerii se încadrează în această situaţie,  se  vor depune următoarele documente:

a. Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă este cazul, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a cel puțin, următoarelor informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:

„(a) numele și adresa autorității competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.”

„(d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.”

|  | Atenţie! În anuntul de notificare publicat în JOUE se va consemna autoritatea locală competentă, respectiv Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI) având ca scop serviciul de transport public zonal de călători sau Unitatea administrativ-teritorială. |
| --- | --- |

Sau

Declaraţie a reprezentantului legal al partenerului asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de delegare a gestiunii sau din hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, făcându-se referire la programul de transport, respectiv la lungimea traseelor aferente contractului, numărul mijloacelor de transport în comun, frecvenţa curselor etc. Documentele la care se va face referire vor fi anexate la această declaraţie;

b. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, cu toate anexele, pentru operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, cu toate anexele, către operatorii de drept public reprezentați de serviciile publice de interes local cu personalitate juridică prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

|  | Observaţie: Conform art. 28, alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de utilităţi publice, în cazul de față, a sistemului de transport public de călători. De asemenea, se vor respecta cerințele Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. |
| --- | --- |

|  | Observaţie: Clauzele obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii se regăsesc menționate la art. 29 alin. (11), iar anexele obligatorii la acelaşi articol, alin. 10 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se vor respecta cerinţele cu privire la conţinutul obligatoriu al acestor contracte din art. 4 al Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. |
| --- | --- |

c. Hotărârea de Consiliu Local al partenerului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, de aprobare a contractului de servicii publice (pentru operatorii de la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau de aprobare a documentaţiei de atribuire, doar în cazul gestiunii delegate, pentru operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (4).

|  | Atenţie! Se vor respecta prevederile art. 28 – Gestiunea directă din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la forma de constituire şi acţionarii/asociaţii operatorului şi ai operatorului regional de transport public. |
| --- | --- |

sau, după caz

Hotărârile de Consiliu Local ale partenerului de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători operatorului de transport.

|  | În situaţia UAT membre ale unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul public de transport zonal de călători, delegarea gestiunii serviciului va fi efectuată de către ADI, în baza mandatului special acordat de către acestea. |
| --- | --- |

d. Doar în cazul atribuirii directe a contractului de servicii publice, Avizul Consiliului Concurenței, conform  prevederilor art. I, pct. 86 din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 sau ale art. 20 din OUG 77/2014, actualizată, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;

|  | Avizele de la Consiliul Concurenţei se vor solicita în faza de proiect a Hotărârilor de Consiliu Local/contractelor de delegare. |
| --- | --- |

e. Doar în cazul atribuirii prin procedură competitivă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public, se vor anexa dovezi ale faptului că această procedură de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice în vigoare la momentul atribuirii, respectiv anunț de participare și anunţ de atribuire publicat în sistemul electronic de achiziții publice.

|  | Nu sunt acceptate ca fiind conforme contractele de delegare a gestiunii atribuite prin procedură competitivă în baza Ordinului ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. |
| --- | --- |

f. Documente statutare ale operatorului, în funcție de forma de organizare, respectiv Hotărârea de Consiliu Local de înființare și/sau, în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, statutul și actul constitutiv al operatorului de transport public;

SAU

17.2   Situaţia în care Contractele de servicii publice de transport local de călători au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007

Dacă la momentul depunerii cererii de finanţare, partenerii se încadrează în această situaţie, se vor depune următoarele documente:

Situația A

a. Acordul Comisiei Europene cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere următoarele prevederi ale art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007: „Contractele de servicii publice pot continua până la expirare, în cazul în care rezilierea lor ar produce consecințe juridice sau economice disproporționate și cu condiția ca Comisia să își fi dat acordul”.

b. Notificarea şi aprobarea din partea Comisiei Europene, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, dacă este cazul, operatorului de transport public (a se vedea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).

c. Contractul de servicii publice de transport local de călători cu toate anexele.

Sau

Situația B

a. Dovada solicitării acordului Comisiei Europene cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

b. Dovada notificării Comisiei Europene, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, dacă este cazul, operatorului de transport public (a se vedea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).

c. Contractul de servicii publice de transport local de călători cu toate anexele.

d. Ȋn cadrul declarației de angajament, reprezentantului legal al partenerului declară că va realiza toate demersurile pentru a prezenta un contract de servicii publice de călători aliniat la cerințele legislației comunitare, inclusiv Acordul Comisiei Europene privind continuarea acestuia, în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a ordinului de finanțare, în caz contrar ordinul de finanțare va fi revocat sau cheltuielile vor fi considerate neeligibile şi vor fi suportate de partenerul în cauză.

|  | Pentru această situaţie (17.2 A./B.), solicitantul optează în mod excepţional şi îşi asumă decizia de continuarea a contractului, precum şi faptul că eventualele ajustări ale contractului de servicii publice (inclusiv urmare a implementării proiectelor) nu sunt considerate modificări substanțiale ale prevederilor iniţiale. |
| --- | --- |

SAU

17.3  Situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/Hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public urmează a fi încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în etapa de implementare a ordinului de finanţare aferent proiectului

Dacă la momentul depunerii cererii de finanţare, partenerii se încadrează în această situaţie, se vor depune următoarele documente:

a. Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă este cazul, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a, cel puțin, următoarelor informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:

„(a) numele și adresa autorității competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.”

„(d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.”

Sau

Declaraţie a reprezentantului legal al partenerului asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de delegare a gestiunii sau din hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, făcându-se referire la programul de transport, respectiv la lungimea traseelor aferente contractului, numărul mijloacelor de transport în comun, frecvenţa curselor etc. Documentele la care se face referire vor fi anexate la această declaraţie;

b. Ȋn cadrul declarației de angajament, reprezentantul legal al partenerului declară că va realiza toate demersurile necesare pentru a încheia şi prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, aliniat/e la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate aplicabile, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumatate (18 luni) de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii prin procedură competitivă, în caz contrar ordinul de finanțare va fi revocat sau cheltuielile vor fi considerate neeligibile şi vor fi suportate de partenerul în cauză.

În cazul acestei situaţii, partenerul va prezenta restul documentelor/avizelor relevante de la punctul 17.1 de mai sus (inclusiv dacă este cazul, Dovada actualizată a publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a notificării prevăzute la art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007) în perioada de implementare a ordinului de finanţare, în termenele de mai sus.

- Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, dacă este cazul

Dacă este constituită o Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public local/zonal de călători, în care partenerul/partenerii din proiect este/sunt membru/membri, în cazul traseelor de transport public ce se continuă pe două sau mai multe unităţi administrativ teritoriale (a se vedea secţiunea 2.6) se vor depune:

- Statutul şi actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară, elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008.

Ȋn această situație, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători va încheia contractul de servicii publice cu operatorul de transport public.

- Programul de transport

Pentru a proba existența traseelor de transport public de călători ce fac obiectul proiectului, partenerul va prezenta programul de transport în vigoare.

- Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)

Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare sunt semnate, cu semnătura electronică extinsă, de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat, iar pe parcursul procesului de evaluare și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectare prevederilor din secţiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

- Nota de conformitate emisă de experţii independenţi JASPERS (JASPERS Action Completion Note)

Anterior depunerii cererii de finanţare în sistemul MySMIS, acesta va face obiectul analizei calităţii de către experţii independenţi JASPERS, care vor emite o Notă de conformitate (Jaspers Action Completion Note). În situaţia în care există unele observaţii, liderul de parteneriat şi partenerii se vor asigura că le vor remedia până la depunerea proiectului, în acest sens, dacă este cazul, se va anexa o justificare a modului în care au fost preluate observaţiile  experţilor independenţi JASPERS.

- Avizul de conformitate a activităţilor proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (pentru apelul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat)

Acest document este eliberat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării, iar partenerul trebuie să îl anexeze la cererea de finanţare.

Este responsabilitatea partenerului să efectueze toate diligenţele necesare obţinerii Avizului de conformitate, astfel încât acesta să fie emis de către ADI ITI DD în timp util.

- Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare (pentru apelul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat)

- Alte documente, după caz

Dupa caz, se pot anexa:

- Documente justificative ale partenerilor privind complementaritatea activităţilor;

- Documente din care să reiasă că solicitantul/ membrii parteneriatului, în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, au fost achitate integral, ataşând dovezi în acest sens, dacă este cazul;

- În situaţia ȋn care partenerii consideră că se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, iar proiectele/activităţile proprii sunt generatoare de venituri nete, se anexează Calculul finanţării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finanțare ("funding-gap") și o anexa prin care sa se justifice valorile de intrare;

## 5.4 Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația MySMIS, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# 6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Prin prezentul Ghid specific se lansează apelurile de proiecte necompetitive cu depunere la termen, cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV și Centru) şi POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat (pentru zona ITI Delta Dunării).

## 6.1 Nota de conformitate emisă de experţii independenţi JASPERS (Jaspers Action Completion Note)

Anterior depunerii cererii de finanţare în sistemul MySMIS, aceasta va face obiectul analizei calităţii de către experţii independenţi JASPERS, care, după caz, vor emite o Notă de conformitate. În situaţia în care există unele observaţii din partea experţilor independenţi JASPERS, liderul de parteneriat şi partenerii se vor asigura că le vor remedia până la depunerea proiectului.

## 6.2 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Cererile de finanţare se depun în sistemul MySMIS, iar autoritatea responsabilă selectată este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov va realiza verificarea conformităţii administrative și a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse în apelurile de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, pe baza grilei prevăzute în Anexa 3.2.2 la prezentul ghid, precum şi monitorizarea implementării ordinelor de finanţare.

După depunerea cererii de finanţare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate, conform prevederilor procedurale. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa secţiunilor din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

Având în vedere activităţile finanţate în cadrul apelurilor cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, în această etapă de verificare nu se realizează vizite la faţa locului de implementare.

|  | În această etapă, prin derogare de la secțiunea 8.1, din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), Organismul intermediar poate transmite două solicitări de clarificări privind criteriile de conformitate administrativă și de eligibilitate, cu termen de răspuns de 5 zile lucrătoare, calculate conform prevederilor procedurale. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI, până la 10 zile lucrătoare. Ȋn etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, există posibilitatea completării cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, inclusiv solicitarea şi transmiterea de documente obligatorii la momentul depunerii cererii de finanțare. Nerăspunderea în mod corect, complet și în termenul maxim acordat la cea de-a doua solicitare de clarificări conduce la respingerea cererii de finanţare, cu posibilitatea redepunerii acesteia. Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai târziu de termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări. Pot fi formulate unele recomandări (a se vedea Grila 3.2.2) pentru etapa precontractuală. Etapa de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D. se va derula în afara sistemului MySMIS, în paralel cu etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare la care a fost anexat (se va vedea şi criteriul 4.2.6 din ghid). Ȋn situația în care Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este întocmit pentru o arie de studiu mai extinsă decât a unui oraș/municipiu, cum ar fi: teritoriul unei structuri asociative a unităţilor administrativ-teritoriale, teritoriul unei unități administrativ-teritoriale inițiatoare/polarizatoare plus teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zona funcţională, conform prevederilor legale, criteriile din grila de conformitate administrativă și de admisibilitate a P.M.U.D. vor fi aplicate din perspectiva: 1. Partenerului care a depus P.M.U.D. sau 2. a partenerului care a depus P.M.U.D plus alte oraşe/municipii eligibile în O.S. 3.2 din aria de studiu a P.M.U.D. (aspect ce se va consemna în grila de verificare a P.M.U.D, doar când P.M.U.D. este realizat la o arie de studiu mai extinsă). În situaţia în care P.M.U.D. a fost verificat din perspectiva mai multor potenţiali parteneri din O.S. 3.2 (situaţia 2 de mai sus), nu mai este necesară redepunerea în cadrul acestor apeluri de proiecte a întregului P.M.U.D odată cu prima cerere de finanţare a fiecăruia din acei parteneri (ci doar un extras în care se regăseşte proiectul şi dovada că P.M.U.D. este conform şi admisibil) şi implicit nici reverificarea P.M.U.D. În situaţia în care, în urma verificării/transmiterii solicitărilor de clarificări/analizei răspunsurilor primite de la solicitant, în termenul maxim procedural, comisia de verificare a P.M.U.D. consideră că acest document strategic nu poate fi declarat conform şi admisibil, cererea de finanţare se respinge în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, cu posibilitatea redepunerii, ca urmare a neîndeplinirii criteriului corespunzător din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, cu privire la încadrarea proiectului în scenariul optim selectat „A face ceva” din versiunea declarată conformă şi admisibilă de către OI/ADR a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. |
| --- | --- |

## 6.3 Renunțarea la cererea de finanțare

Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială. Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul MY SMIS, în orice etapă a procesului de evaluare și contractare.

## 6.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8.4. În cazul în care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MySMIS, AMPOR va emite o instrucţiune în acest sens.

## 6.5 Contractarea proiectelor

După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității şi înainte de transmiterea documentaţiei de contractare la AMPOR, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare pot fi prezentate de către solicitant documentele care pot fi aduse cel mai târziu în această etapă (menționte în secțiunea 5.3 din ghid), dacă nu au fost prezentate în etapa anterioară. În caz că acestea nu sunt prezentate, proiectul poate fi respins.

În această etapă nu se mai solicită actualizarea documentelor depuse iniţial, dacă acestea au fost considerate conforme în Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității (de ex. nu se solicită actualizarea declaraţiilor, a certificatelor etc).

De asemenea, în acest termen de 10 zile lucrătoare, se va solicita şi prezenta Anexa IV - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de la liderul de parteneriat şi Anexa XI - Obligaţiile specifice ale partenerilor, la Ordinul de finanţare, semnate de reprezentantul legal al fiecărui partener, dar şi alte documente, dacă este cazul, conform unei Instrucţiuni AMPOR.

După prezentarea documentelor de mai sus, ADR BI va pregăti documentaţia aferentă Ordinului de finanţare şi o va transmite la AMPOR. Totodată, ADR BI va transmite Anexa VII - Obligațiile OI la Ordinul de finanţare, semnată de reprezentantul legal al ADR BI, dar şi alte documente, dacă este cazul, conform unei Instrucţiuni AMPOR.

Urmare a verificării documentaţiei transmise, inclusiv a documentelor solicitate în etapa de contractare, AMPOR va propune emiterea Ordinului de finanţare.

## 6.6 Documente de prezentat în etapa de implementare şi de durabilitate a ordinului de finanţare

Monitorizarea implementării ordinelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, conform Anexei VII  - Obligațiile OI.

Conform prevederilor şi termenelor din prezentul document, inclusiv din ordinul de finanţare, partenerul va prezenta următoarele documente după emiterea ordinului de finanţare, în situaţia în care nu au fost  depuse până la acel moment.

1.  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public/ hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate şi documentele statutare ale operatorului, după caz

După cum s-a menţionat în secţiunea 5.3, punctul 17.3, în termen de maximum 1 an pentru atribuirea directă şi 18 luni, pentru procedura competitivă şi pentru situaţia în care se solicită acordul Comisiei Europene pentru contractele atribuite înainte de 03.12.2009, de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, partenerul va prezenta contractul de servicii publice de transport conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, avizele aplicabile solicitate la punctul 17.1 din secţiunea 5.3 sau Acordul de la Comisia Europeană (punctul 17.2.B), după caz, mai puţin documentele deja depuse în mod obligatoriu odată cu Cererea de finanţare.

Dacă este cazul, în această etapă pot fi depuse versiuni actualizate ale documentelor depuse la momentul depunerii cererii de finanțare referitoare la contractul de servicii publice, documentele statutare ale ADI având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, Hotărârile de Consiliu Local ale solicitantului de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători etc.

2. Autorizaţia de construire pentru punctele/stațiile de reîncărcare a autobuzelor electrice

În situația în care partenerul solicită achiziționarea prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, în termen de maximum 1 an de zile de la data semnării ordinului de finanțare, dar nu mai târziu de data recepţionării autobuzelor electrice prin prezentul proiect, partenerul are obligaţia de a prezenta Autorizaţia de construire aferentă lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare.

Documentele din secțiunea 6.6. vor fi transmise de partener în termenele stabilite, la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, care a derulat etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilităţii şi care are în responsabilitate monitorizarea ordinelor de finanţare.

# 7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de selecție, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. AMPOR va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței AMPOR va publica ordinele de modificare a prezentului ghid.

# 8. ANEXE

La prezentul document sunt anexate următoarele:

- Anexa 3.2.1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

- Anexa 3.2.2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității

- Anexa 3.2.2.a. -  Grila de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D

- Anexa 3.2.3 – Ordin de finanţare (cu Anexe)

- Anexa 3.2.4 - Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile

- Anexa 3.2.5 - Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

- Anexa 3.2.6 - Unităţi administrativ-teritoriale din cadrul ITI DD

La prezentul document sunt prevăzute modele standard sau orientative pentru:

- Declaraţia de eligibilitate (Model A)

- Declaraţia de angajament (Model B)

- Acordul de parteneriat (Model C)

- Protocolul de asociere (Model D)

- Cerificarea aplicației (Model E)

- Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F)

- Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model G)

- Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului (Model H)

- Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit (Model I)

- Specificații pentru auditatea cheltuielilor din Cererile de rambursare (Model J)

- Chestionar nr. 1- Expresie de interes (Model K)

- Chestionar nr. 2 – Colectarea de date 1,2,3 (Model L)

- Chestionar nr. 3 – Specificațiile tehnice (Model M)

A se vedea art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

Zone periurbane/metropolitane, respectiv UAT din vecinătatea teritorială imediată a oraşelor/municipiilor;

Repartiţia procentuală a modului de utilizare a tipurilor de transport;

Ȋn cuprinsul ghidului se va folosi termenul de echivalent CO2;

A se vedea POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Tabelul Dimensiunea 1 – Domeniul de intervenție;

In cadrul cererii de finanțare completate în MySMIS, secţiunea Buget – Câmp de intervenție, se va stabili valoarea cheltuielilor eligibile aferente fiecărui cod;

Valoarea indicatorului pentru anul 2023 va fi furnizată de către Institutul Naţional de Statistică (INS);

Valoarea indicatorului pentru anul 2023 va fi furnizată de către Ministerul Mediului (MM);

Sursa anuală a datelor pentru acești indicatori sunt: Rapoartele de monitorizare POR-MYSMIS;

Valorile vor fi obţinute din Studiile privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborate de JASPERS;

Valorile se vor prelua din Studiile privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborate de JASPERS;

Se are în vedere faptul că proiectele depuse în cadrul  apelurilor cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat se implementează doar în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, cu o rată de cofinanțare de 85%;

A se vedea secţiunea 4.3.3. din ghid;

A se vedea art. 15 si 16 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016;

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

La cursul inforeuro: 1 euro=4,5744 lei;

Se va vedea art. 2 - Definiţii, punctul 23 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014  de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

A se vedea şi Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;

Disponibil la adresa:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937

sau pentru primul an de operare;

Se va vedea art. 2 - Definiţii, punctul 23 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014  de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

A se vedea art. 69 (3) (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

În conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului. Taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia mijloacelor de transport public va fi suportată de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare (OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9, lit. o).

Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept;

A se vedea art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi secţiunea 4.3.3 din ghid;

De exemplu, UAT oraşul/municipiul și UAT județul în care este situat;

Formularul standard pentru publicarea acestui anunţ de notificare prealabilă poate fi găsit la adresa http://simap.ted.europa.eu/web/simap/standard-forms-for-public-procurement;

De la data intrării în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (Articolul 5a);

A se vedea art. 23 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Litera e) din art. 29 alin. 10 nu se aplică serviciului de transport public;

A se vedea lit. d^1) a alin. (3) al art. 8  din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin pct. 14 al art. I din Legea nr. 225/2016

A se vedea art. 2, lit. e, cap I din Legea nr. 51/2006 republicată*) cu modificările şi completările ulterioare

Abrogat prin Ordinul ANRSC nr. 140 din 30 mai 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

A se vedea Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, 2.3.6.  Modificări ale contractelor de servicii publice;

De la data intrării în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (Articolul 5a);