## Slide 1: Verificarea achizițiilor
APRILIE 2022

## Slide 2: Verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese pentru autoritățile publice și beneficiarii privați care au calitatea de autoritate contractantă

## Slide 3: Obiectul verificării
A. Dosarul procedurii de achiziție
B. Dosarul Actului adițional
D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/ contractorilor/ terților susținători/ subcontractorilor – Formularul 4.7.1
C. Dosarul Achiziției directe

## Slide 4: Baza legală
Instrucțiunea AMPOR nr. 42/ 31.05.2017 privind transmiterea și conținutul dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizițiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată/rambursare
Instrucțiunea AMPOR nr. 130/ 11.11.2019 privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizițiilor prezentate de către beneficiari la depunerea cererilor de plată/rambursare
Ordinul MLPDA nr. 4141/ 20.11.2020 pentru modificarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3077/04.11.2019
OUG nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

## Slide 5: A. Dosarul procedurii de achiziție (1)
Întocmire dosar
a) Desfășurarea procedurii
+
întocmirea
Dosarului
achiziției
Componența dosarului – conform :
Instrucțiunilor AMPOR nr. 42/2017 și nr. 130/2019
Listei de verificare a conformității dosarului de achiziție publică (Anexa A1/ Anexa A2)
Dosarul achiziției va avea paginile numerotate și va cuprinde obligatoriu - OPISUL documentelor
Beneficiarul nu mai aplică:
mențiunea „Conform cu originalul” și
semnătura reprezentantului legal/ managerului de proiect/ persoanei desemnate pe documentele ce alcătuiesc dosarul achiziției

## Slide 6: A. Dosarul procedurii de achiziție (2)
Întocmire dosar
b) Scanarea
dosarului achiziției
  Se scanează – pe cât posibil – pe capitole, secțiuni întregi;
  Se numerotează și se denumește fiecare „scan”, cu precizarea sumară a conținutului
  De exemplu:
    00. OPIS
    01. PAAP
    02. Strategia de contractare
    ......
Copia electronică a dosarului va fi semnată obligatoriu electronic de reprezentantul legal/ managerul de proiect/ persoana desemnată

## Slide 7: A. Dosarul procedurii de achiziție (3)
Întocmire dosar
Opisul dosarului – este OBLIGATORIU
Documentele scanate au exact aceeași numerotare și aceeași denumire ca și în OPIS;
Dosarul scanat al achiziției este identic cu dosarul original de la sediul beneficiarului
Referitor la dosarul scanat al achiziției încărcat în MySMIS
Reținem:
dosarul achiziției nu se transmite fizic - pe hârtie, la OI

## Slide 8: A. Dosarul procedurii de achiziție (4)
Întocmire dosar
c) Completarea informațiilor despre contract
și
încărcarea dosarului achiziției
în MySMIS
Informațiile referitoare la un contract
– se introduc o singură dată (pe o singură linie),
în MySMIS/ modulul „Achiziții”:
Denumire contract
Tip contract
Nr. .../dată contract
Valoare fără/ cu TVA
Contractor...etc
Dosarul achiziției - scanat – se încarcă în MySMIS/ modulul „Achiziții”/ în taburile:
Planificare; Publicare; Participanți procedură;
Rezultat evaluare; Contract achiziție
la „Atașamente”
Sistemul
generează
ID - ul contractului

## Slide 9: A. Dosarul procedurii de achiziție (5)
Transmitere dosar
d) Informarea OI privind depunerea dosarului achiziției
Se transmite – pe e-mail: secretariat@nord-vest.ro
Adresa privind depunerea dosarului achiziției
Formularul 4.5.1.1
Netransmiterea Formularului 4.5.1.1 este echivalentă
cu nedepunerea dosarului de achiziție
…cu datele de identificare ale persoanei de contact
pentru răspunsul la clarificări

## Slide 10: A. Dosarul procedurii de achiziție (6)
Termenul de transmitere spre verificare
  Maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/ rambursare
Notă: în cazul contractelor încheiate anterior semnării Contractului de finanțare termenul de transmitere este de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de finanțare

## Slide 11: B. Dosarul Actului adițional (1)
  Dosar scanat - cu numerotarea și denumirea „scan-urilor” exact ca și în OPIS
  MySMIS/ Achiziții/ Acte adiționale
    - Introducere informații generare ID act adițional
    - Încărcare dosar
Întocmirea – scanarea - introducerea în MySMIS - termenul și modul de transmitere
= sunt aceleași = ca și la dosarul procedurii de achiziție
...dacă sunt încărcate mai multe dosare de ADD, acestea sunt numerotate și denumite astfel încât să poată fi identificate fără echivoc

## Slide 12: B. Dosarul Actului adițional (2)
  Termenul de transmitere: maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii actului adițional, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/ rambursare
  Se transmite, pe e-mail: secretariat@nord-vest.ro - Adresa privind depunerea dosarului ADD - Formularul 4.5.1.1
Netransmiterea Formularului 4.5.1.1 este echivalentă
cu nedepunerea dosarului ADD

## Slide 13: B. Dosarul Actului adițional (3)
Conținut dosar – aspecte specifice
Dosarul ADD trebuie să conțină toate documentele care stau la baza modificărilor efectuate (inclusiv cele menționate în preambulul Actului adițional):
După caz, acestea pot fi:
Referat de necesitate
Nota justificativă privind încheierea actului adițional
Adrese din partea executantului
Dispoziții de șantier și memorii justificative aferente
NCS și/sau NR
Oferta financiară actualizată (formularele F și C)
Foarte important:

## Slide 14: B. Dosarul Actului adițional (4)
Conținut dosar – aspecte specifice
Pentru Actele adiționale care includ modificări de preț,
recomandăm un
TABEL COMPARATIV CENTRALIZATOR
defalcat pe toate tipurile de cheltuieli ce au fost modificate,
din care să reiasă modul de formare a noului preț al contractului
(plecând de la oferta inițială, modificările efectuate prin acte adiționale anterioare – dacă există, restul rămas de executat la momentul încheierii prezentului ADD, valorile actualizate, etc)

## Slide 15: B. Dosarul Actului adițional (5)
Conținut dosar – aspecte specifice
În ipoteza aplicării Ordinului MLPDA nr. 4141 din 20.11.2020 (care a abrogat Ordinul MDRAP nr. 3077 din 04.11.2019)
- referitor la plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier...):
Actul adițional - ce conține fie activarea clauzei, fie introducerea clauzei de plată - va fi însoțit de:
lista cantitativă și valorică cu echipamente/ materiale;
documente privind recepția, depozitarea, custodia acestora (după caz);

## Slide 16: B. Dosarului Act adițional (6)
Conținut dosar – aspecte specifice
- Nota justificativă privind costul creditului, aprobată de conducătorul autorității contractante, din care să reiasă că:
  „Costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor/materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului, respectă cumulativ următoarele condiții:
  nu depășește limita de 15% din valoarea contractului și
  nu depășește perioada de 5 ani

## Slide 17: C. Dosarul Achiziției directe (1)
  Dosar scanat - cu numerotarea și denumirea „scan-urilor” exact ca și în OPIS;
  MySMIS/ Achiziții
    Introducere informații contract generare ID contract
    Introducere informații ADD generare ID ADD (după caz)
    - Încărcare dosar
Întocmirea – scanarea - introducerea în MySMIS
= sunt aceleași = ca și la dosarul procedurii de achiziție
taburile: Planificare – Publicare - Participanți procedură - Rezultat evaluare - Contract achiziție – Acte adiționale (după caz)

## Slide 18: C. Dosarul achiziției directe (2)
Conținut dosar - aspecte specifice
Programul anual al achizițiilor publice (PAAP) al Autorității contractante, în vigoare la data demarării achiziției directe
inclusiv Anexa cu achizițiile directe
(a se vedea formular program în Ordinul ANAP nr. 281/2016)
Referatul de necesitate/ Nota justificativă privind valoarea estimată a achiziției

## Slide 19: C. Dosarul achiziției directe (3)
Conținut dosar – aspecte specifice
Dovada îndeplinirii „procedurii” prevăzute la art. 43 din HG nr. 395/2016 : utilizare catalog electronic SEAP/ anunț în secțiunea dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP/ consultare candidați/ oferte/ atribuire contract... după caz
Documentele privind realizarea efectivă a achiziției: contract, comandă, bon fiscal/ factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepție, fișă de cont, documente de transport, etc ...după caz

## Slide 20: C. Dosarul achiziției directe (4)
Transmiterea spre verificare
Achiziția directă nu se transmite distinct spre verificare
(așa cum se transmit procedurile de achiziții)
dar, la momentul transmiterii CR/CP,
beneficiarul se asigură că achiziția directă este încărcată în MySMIS – modulul „Achiziții”
Fiecare CP/CR este însoțită OBLIGATORIU de
Situația achizițiilor aferentă CP nr…/CR nr… - Formularul 4.5.1.2 document ce conține toate achizițiile ce se solicită
la plată/rambursare

## Slide 21: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/ contractorilor/ terților susținători/ subcontractorilor – Formularul 4.7.1 (1)
  Scop: pentru verificarea conflictului de interese în implementare
  Obiect și conținut
În cazul unui contract atribuit printr-o procedură de achiziție publică, beneficiarii – autorități contractante –
au obligația notificării OI în situația în care –
pe parcursul derulării contractului - apar modificări ale următoarelor categorii de personal:

## Slide 22: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (2)
  Obiect și conținut
  Managerul de proiect sau membri ai echipei de proiect nu mai fac parte din structura beneficiarului
    (se aplică numai personalului propriu – nu se aplică membrilor echipei de proiect, atunci când managementul care a fost externalizat);
  Președintele sau membrii comisiei care a evaluat oferte aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului POR nu mai fac parte din structura beneficiarului;
  Se schimbă subcontractorii sau apar subcontractori noi (art. 219 alin. 2 din Legea nr. 98/2016)

## Slide 23: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (3)
  Obiect și conținut
Se schimbă membrii asocierii;
Se schimbă persoanele desemnate pentru executarea contractului, nominalizate de ofertantul câștigător;
Se schimbă persoanele cu funcție de decizie în cadrul beneficiarului;
Se schimbă componența echipei de implementare a proiectului;
Se schimbă terții susținători

## Slide 24: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (4)
Completarea Formularului 4.7.1 și documente atașate
SPECIFIC pentru situațiile a) și b):
a) – managerul de proiect/ membri ai echipei de proiect
b) – președintele sau membri ai comisiei de evaluare a ofertelor
nu mai fac parte din structura beneficiarului,
beneficiarul POR transmite, anexată Notificării,
Declarația pe proprie răspundere din partea respectivei persoane – Formularul 4.7.3 –
că nu a devenit angajată/ acționar sau subcontractor al agenților economici care au încheiat contracte în cadrul proiectului POR

## Slide 25: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (5)
Completarea Formularului 4.7.1 și documente atașate
Dacă persoana în cauză nu este disponibilă să dea declarația beneficiarul va depune declarații ale contractorilor
(subcontractorilor, dacă este cazul) că nu au angajat persoana respectivă.
Declarația persoanei în cauză – Formularul 4.7.3
sau
Declarația contractorilor/subcontractorilor
va fi actualizată și reatașată la toate cererile de rambursare ulterioare, ce vor fi depuse la OI în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv (art. 61 din Legea nr. 98/2016)

## Slide 26: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (6)
Completarea Formularului 4.7.1 și documente atașate
SPECIFIC pentru situațiile c) și d):
  c) Se schimbă subcontractorii sau apar subcontractori noi
d) Se schimbă membrii asocierii
în Notificare se vor menționa
numele
și datele de identificare
ale acestora

## Slide 27: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (7)
Completarea Formularului 4.7.1 și documente atașate
SPECIFIC pentru situația e):
e) Se schimbă persoanele desemnate pentru executarea contractului, nominalizate de ofertantul câștigător (experții cheie)
beneficiarul POR transmite, anexată Notificării
o Declarație pe propria răspundere - Formularul 4.7.4
din care să reiasă că noua persoană nominalizată
nu beneficiază de drepturi bănești din exercitarea uneia din următoarele calități: membru în conducerea AC, membru în echipa de implementare a proiectului și/sau membru în comisia de evaluare a ofertelor

## Slide 28: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/...– Formularul 4.7.1 (8)
Completarea Formularului 4.7.1 și documente atașate
  ATENȚIE: În oricare din situațiile c), d) și e) mai sus menționate (schimbarea subcontractorilor/ introducerea de subcontractori noi, schimbarea membrilor asocierii, schimbarea experților cheie),
la Notificare se vor atașa documente* din care rezultă:
  necesitatea modificării și încadrarea legală a acesteia
  faptul că autoritatea contractantă și-a îndeplinit obligațiile legale de verificare și persoanele nou nominalizate îndeplinesc toate criteriile de calificare și selecție pentru poziția respectivă
  (art. 221 din Legea nr. 98/2016; art. 150-162 din HG nr. 395/2016)
*cu excepția situației când modificarea respectivă face obiectul unui Act adițional la contract, înaintat distinct spre verificare

## Slide 29: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/... – Formularul 4.7.1 (9)
Notificarea se transmite:
a) Fie independent de CR/CP – în termen de 20 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului – pe email: secretariat@nord-vest.ro
b) Fie odată cu CP/CR - dacă depunerea unei astfel de cereri intervine până la expirarea termenului de 20 de zile lucrătoare
CONEXIUNEA dintre fiecare CR/CP și Notificare:
În situația când Notificarea a fost transmisă independent – conform pct. a) – este obligatoriu să fie retransmisă și în cadrul proximei CP/CR – deoarece fiecare CP/CR trebuie să conțină o astfel de Notificare.

## Slide 30: D. Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/... – Formularul 4.7.1 (10)
Referitor la conținutul Notificării:
O anumită modificare - este notificată o singură dată - aferent unei singure CP/CR
În următoarea Notificare, aferentă următoarei CP/CR,
  - fie se semnalează o nouă modificare, se completează tabelele aferente cu noile schimbări intervenite și se atașează Declarații (după caz),
  - fie se precizează doar pe prima pagină că nu au intervenit modificări (prin raportare la Notificarea de la CP/CR precedentă)
OBS: Declarația persoanei ce a plecat din structură că nu a devenit angajată...se actualizează/retransmite în perioada celor 12 luni de la încheierea contractului.

## Slide 31
Achizițiile efectuate prin Procedură și Actele adiționale se transmit spre verificare întotdeauna anterior CP/CR pentru ca la momentul înaintării CP/CR acestea să fie deja verificate!
(a se vedea slide 10 și slide 12)
Pentru Achizițiile directe:
la momentul transmiterii CR/CP,
beneficiarul se asigură că achiziția directă (și dacă e cazul Actul adițional aferent) este încărcată în MySMIS – modulul „Achiziții”
CONEXIUNEA
dintre fiecare CP/CR și verificarea achizițiilor/actelor adiționale

## Slide 32
Fiecare CP/CR conține obligatoriu:
Situația achizițiilor aferente cererii – în care se menționează toate achizițiile – fie efectuate prin procedură, fie directe – ce se solicită la plată și actele adiționale la respectivele contracte;
Notificarea privind modificările intervenite în structura personalului/ contractorilor/ terților susținători/ subcontractorilor – Formularul 4.7.1
CONEXIUNEA
dintre fiecare CP/CR și verificarea achizițiilor/actelor adiționale și a conflictului de interese

## Slide 33: Informații

## Slide 34: Vă mulțumim !
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020