## Slide 1
IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANTATE DIN POR 2014 - 2020
28 APRILIE 2022
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 2: CADRUL JURIDIC ─ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 – privind FEDR, FSE, FC, FEADR; ─ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014, al CE din 11 sept. 2014; ─ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014, al CE; ─ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014, al CE; ─ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 – privind FEDR; ─ Acordul de Parteneriat 2014-2020; ─ Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015 de aprobare POR 2014-2020;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 3: CADRUL JURIDIC ─ O.U.G. nr.40/2015 - gestionarea financiară a FE - programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare prin OUG 39/2022;; - H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.40/2015 - H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor; - Legea 98 din 19 mai 2016 – privind achizițiile publice - Hotărârea 395 din 02 iunie 2016 – Norme de aplicare lg. 98; - Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică;ea 98 din 19 mai 2016 – privind chizițiilblice ─ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 Aj. de STAT si modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – actualizată - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 4
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
RECOMANDĂRI GENERALE
Studiaţi cu atenţie Contractul de finanţare si toate anexele acestuia !!!
Nominalizaţi prin decizie managerială echipa de implementare a proiectului;
Stabiliţi prin fişa postului sarcinile şi responsabilităţile fiecărei funcţii din echipă,
Asiguraţi participarea la instruirile organizate de OI, a tuturor membrilor din echipa de proiect ,
Asiguraţi accesul membrilor echipei de proiect la prevederile contractuale precum şi legislaţia naţională şi comunitară în vigoare,
Verificaţi modul de respectare a prevederilor, contractuale precum şi a legislaţiei naţionale/ comunitare, pe toata durata implementării proiectului,
Verificaţi daca sunt realizaţi în totalitate indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 5
ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI
Este formată din persoane care deţin competenţele şi experienţa necesare;
Este numită prin „Decizie” a reprezentantului legal al BENEFICIARULUI;
Membrii echipei de implementare îşi desfăşoară activitatea conform FP specifică,
Planifica activităţile şi acţiunile pentru implementare a proiectului;
Urmărește modul de implementare al activităților și acțiunilor;
Evaluează eficientăța implementării activităților și acțiunilor și rezultatele;
Poate folosi AT a unui consultant,
Consultantul poate să facă parte din echipa de implementare a proiectului;
Modificarea echipei de implementare
Membrii echipei pot fi înlocuiţi numai prin decizia reprezentantului legal, cu persoane care deţin cel puţin aceleaşi competenţe şi experienţa;
Beneficiarul notifică OI şi AM + declaraţie a persoanei înlocuite, că NU a devenit angajat/acţionar/administrator al contractorului/sub-contractorului.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 6
Instrumente de management/monitorizare
Instrucţiuni de monitorizare, informare şi publicitate;
Instrucţiuni de pre-finanţare şi rambursare,
Planul de achiziţii;
Calendarul activităţilor;
Indicatorii din CF;
Graficul de rambursare;
Bugetul proiectului;
Graficul de executie lucrari;
Termene contractale și angajamente;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 7
CONTRACTUL DE FINANTARE CONTRACT de FINANȚARE = Conditii generale + Conditii specifice + Anexe
”2. Precizări prealabile”
”(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.”
„(4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor.”
”(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.”
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 8
CONTRACTUL DE FINANTARE CONDITII GENERALE
Obligațiile părților/ Drepturile și obligațiile beneficiarului /Partenerului
Să asigure managementul şi implementarea Proiectului conform cu prevederile din contract, din legislaţia europeană şi naţională, aplicabilă;
De a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia;
De a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare;
De a solicita în scris p.d.v al AM/OI - pentru aspecte survenite ce pot afecta implementare a proiectului;
De a pune la dispoziția AM/OI, (alt organism abilitat) documentele și/sau informațiile - în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare;
Să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului;
Să informeze AM/OI/ organism abilitat - locul arhivării documentelor - în 3 (trei) zile de la solicitare și să asigure accesul;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 9
CONDITII GENERALE
Obligațiile părților/ Drepturile și obligațiile beneficiarului /Partenerului
Să îndosarieze și păstreze toate documentele proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile - până la închiderea oficială a Programului/expirarea perioadei de durabilitate a proiectului;
Să completeze/actualizeze datele, ori de cate ori este cazul, în MYSMIS 2014;
Să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile;
Să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului – conturi analitice;
Să respecte prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
Să întocmească RP şi CR/Cr. plată pt. verificare de OI;
Pentru garanţii, în condiţiile legii – Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie Contract de Credit şi Ipotecă _ în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia + raportul de evaluare a imobilului finanţat prin POR, în cazul imobilelor;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 10
CONDITII GENERALE
Obligațiile părților/ Drepturile și obligațiile beneficiarului /Partenerului
Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI _ în maxim 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la:
  schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
  schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
  înlocuirea reprezentantului legal;
Nota: 1, 2, 3 - NU necesita aprobare AM/OI !
În caul verificarilor la fața locului _ Beneficiarul este obligat să:
    Participe;
    Să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului;
  În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic - Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014 imediat după încetarea situațiai;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 11
CONDITII GENERALE
Cesiunea și contractarea
În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului;
Contractul + drepturile şi obligaţiile NU pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor;
MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI LA CONTRACTUL DE FINANȚRE
Modificarea Contractului/Anexelor (în aceleasi conditii)_ Act adiţional (Anexa 18);
Beneficiarul transmite solicitarea + justificari la OI/AM cu min. 20 de zile lucrătoare;
EXCEPȚII – prin Notificare - intra în vigoare din a 11-a zi după înreg. la OI/AM:
Bugetul proiectului - în limita a 10% între capitole bugetare – cu încadrare în limitele maxime din Ghidul Solicitantului;
  Bugetul proiectului - în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
  Modificari în echipa de implementare – Notificare conf. Anexa 4.7.1 + Declaratie conf. Anexa 4.7.3;
  Modificarea calendarului de activităţi – !!! FĂRĂ depașire perioadă de implementare;
Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor;
Reducerea valorii indicatorilor => reducere proporțională valoarea totală eligibilă
Alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 12
CONDITII GENERALE
Suspendarea - prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
  De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor;
  De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011;
  De către AM/beneficiar în caz de forță majoră;
Rezilierea – AM/OI - fără alte formalități + recupereare sume plătite:
Dacă Beneficiarul nu a început executarea Contractului în 6 (şase) luni de la data intrării în vigoare sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Cond. specifice;
Dacă se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
  Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2) – (în caz de cesiune, etc.);
Dacă Proiectul face (a fcăcut) obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau europene _ pentru aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 13
CONDITII GENERALE
Sancțiuni pt. nerespectare
Restituire suma aferentă documentelor lipsă – dacă nu se respecta Art. 7, alin. (5) și (8);
Restituie întreaga sumă rambursată + dobânzile/penalizările aferente – dacă:
NU se asigură acces la proiect + documente + sisteme informatice - Art. 7 alin. (6);
Contractul a fost reziliat – și au fost efectuate plăți;
Aplicarea de corecții financiare (%) pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice - în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.
Art. 7.(5) Beneficiarul/partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor ….. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 14
CONTRACTUL DE FINANTARE CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere conform Contractului de finanțare (+ anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare;
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare;
Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv în conditiile Contractului de finanţare;
Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM;
Beneficiarul se obligă să NU:
  dezmembreze bunurile imobile fără acordul scris al AM;
  înstrăineze obiectele/bunurile, mobile sau imobile până la finalul perioadei de durabilitate;
Beneficiarul poate ipoteca obiectele/bunurile, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
  în perioada de implementare exclusiv în scopul realizării proiectului;
  în perioada de durabilitate a proiectului, pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 15
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
În perioada de durabilitate - Beneficiarul are obligaţia de a NU:
realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ,
realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni.
    În cazul unui contract de ipotecă Beneficiarul are obligaţia de a transmite la OI/AM o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară;
CR/Cr. plată, RP, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis AM /OI vor fi semnate de către reprezentantul legal sau persaoana împuternicită – Împuternicirea va menționa clar drepturile delegate;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 16
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
  În cazul contractării unui credit Beneficiarul are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului pentru plata de achiziții necesare pentru implementarea proiectului.
  Beneficiarul trebuie să ia masuri pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor/ acreditărilor/ licenţelor/etc. necesare pentru:
    realizarea activităţilor PROIECTULUI;
    desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale;
Beneficiarul are obligația să:
  asigure arhivarea electronică a documentației aferente proiectului ;
  o transmită la OI, la solicitarea acestuia;
Documentațiile de achiziție lucrări se depun la OI, în 10 zile de la intrarea in vigoare a contractului de finanțare – pt. lucrări începute și nefinalizate;
  Pentru proiecte generatoare de venituri – obligația de a informa anual, asupra veniturilor nete generate de proiect.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 17
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
AM poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată pentru neîndeplinirea angajamentelor privind :
  îmbunătățire a calității mediului înconjurător ;
  creșterea eficienței energetice
  asigurare a egalității de șanse și tratament,
  adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.
AM poate decide rezilierea/suspendarea contractului (conform art. 7, alin. (22) din Condițiile generale;
Dacă CR Fin. prevede angajarea de persoane defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane defavorizată sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare;
AM poate dezangaja, prin notificare unilaterală, fondurile neutilizate ca urmarea a finalizării implementării contractului/ contractelor de achiziție - în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 18
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
Articolul 6 – Condiții generale - PARTENERIATE:
  PARTENERII - respectă întocmai şi în integralitate Contractul de finanțare;
  LIDERUL parteneriatului, răspunde în faţa AM şi OI de îndeplinirea Contractului de către parteneri;
  LIDERUL este responsabil cu transmiterea CR/Cr. plată/ RP, către OI/AM;
  Cheltuielile sunt eligibile - Lider + Parteneri;
  Notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 19
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
Orice modificare a Contractului NU poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului din valoarea totală eligibilă ;
  Prelungirea perioadei de implementare NU se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia;
  ECONOMIILE se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional
cu respectarea Condițiilor generale și specifice;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 20
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
  Schimbarea componenţei parteneriatului – în condiţii cumulative:
    este confirmată printr-un act adiţional;
    este determinată de retragere partener/parteneri;
    Partenerul/partenerii se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile;
Notă: În acest caz, beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a contractului de finanțare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.
Modificarea valorii totale - exclusiv prin contribuţie proprie – din NEELIGIBIL; Notă: beneficiarul face angajament + dovada disponibilității fondurilor necesare;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 21
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE – PRIN NOTIFICARE
Modificări asupra liniilor bugetare – fără a depăși limitele maxime impuse
Notă: Bugetul modificat se transmite la OI cu 10 zile lucrătoare înainte de data intrarii în vigoare a modificării;
  Modificarea anexei 4 (patru)–Graficul de rambursare/plată – în funcție de CR/Cr.plată decontate de AM - în maxim de 10 (zece) zile lucrătoare de la efectuarea plății de AM;
  Modificarea anexei 2 (doi) - Cererea de finanţare - Activităţile proiectului şi Calendarul activităţilor - exclusiv planificarea în timp ;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 22
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE – PRIN NOTIFICARE
Modificarea anexei 2 (doi) - Achiziţiile proiectului - planificarea în timp, schimbarea procedurii, cumularea într-o singură procedură, separarea în mai multe proceduri - Condiții: respectarea legislației + modificările să nu afecteze bugetul proiectului;
Notă: Modificările vor fi aduse la cunoştinţa OI şi AM, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a modificărilor;
Modificarea anexei 2 (doi) - actualizare caracteristici tehnice la echipamente şi dotări - Condiții: înaintea lansării procedurii de achiziţie + să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare + respectarea legislației;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 23
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE – PRIN NOTIFICARE
Beneficiarul este obligat să notifice AM /OI în scris şi fără întârziere:
  orice modificare legată de datele sale de identificare sau ale Reprezentanţilor săi;
  orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu AM:
    orice imprejurare economică sau juridică, care ar modifica situația față de momentul încheierii Contractului de finanţare, (după caz);
    orice propunere de modificare a Documentului Constitutiv sau altă procedură de restructurare organizatorică;
    orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniţiate împotriva sa, sau iminente; iminenţa oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 24
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor Contractului de finanțare - AM poate decide rezilierea unilaterală;
Beneficiarul are obligația lansării achiziției de PT în maxim 6 (şase) luni, sau maxim 9 luni a achiziției principale de lucrari;
Dacă Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare Contractului de finanțare - OI poate propune AM rezilierea acestuia. AM poate suspenda plăţile, după notificarea prealabilă a Beneficiarului privind neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale;
Dacă se constată neconcordanţe între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare (în caz de dublă finanțare);
Dacă se constată că, până la finalizarea perioadei de durabilitate ca
Beneficiarul constituie ipotecă asupra obiectelor / bunurilor, fără respectarea prevederilor Contractului de finanţare.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 25
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Dacă se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) și (11) din Condițiile generale, precum și art. 3, alin. (5), (11), (12) și (23) ale prezentei secțiuni;
Pentru proiectele care au contractul de lucrări încheiat înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare, dacă se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractului;
Orice modificare a componenţei parteneriatului cu încălcarea prevederilor art. 8, alin. (4) al prezentei secțiuni ;
Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, proiectul este declarat neeligibil - Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice - orice situaţie care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 26
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
În cazul în care obiectele / bunurile, finanţate sunt folosite în alte scopuri sau sunt înstrăinate sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate;
  Dacă Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract;
ALTE CONDIȚII
  În cazul rezilierii la recuperarea finanțării nerambursabile se vor calcula dobânzi de 0,02% pe zi de întârziere ;
  AM dezangajează fondurile rămase neutilizate în urma finalizării implementării contractelor de achiziție publică;
  Beneficiarul are obligația publicării pe site-ul propriu a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor - în condițiile art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 27
CONDITII SPECIFICE APLICABILE POR 2014-2020
ALTE CONDIȚII
  Beneficiarul se obligă, ca în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării proiectului, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin proiect și să notifice AM;
IMPORTANT !!!
  Cititi cu atentie prevederile din:
    Anexa 1/Sectiunea II - Condiții specifice aplicabile Priorității de investiții;
    Anexa 2 – Aspecte de monitorizat;
  Transmiteti in termenele precizate, in aceste anexe, documentele solicitate catre OI;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 28
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 8.1.A, POR 2014-2020 !!!
Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanţate în cadrul contractului, conform scopului declarat în proiect, inclusiv in durabilitate;
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, - REZILIERE;
Daca beneficiarul nu prezintă extrasul CF actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare – AM va considera reziliere de drept;
Proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare.

## Slide 29
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 8.3.A, POR 2014-2020 !!!
Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanţare - serviciilor sociale fără componentă rezidenţială, pe perioada de durabilitate a proiectului;
Beneficiarul este obligat să obțină licența provizorie sau licența de funționare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, în termen de maxim un an de la data efectuării plății finale;
Beneficiarul are obligaţia de a raporta OI/AM POR numărul de beneficiari vârstnici ai infrastructurii sociale, anual pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanţare începând cu data împlinirii unui an de la data platii finale;
În ultima lună din perioada de valabilitate a contractului Beneficiarul va întocmi și depune la OI/AM, un raport final care va cuprinde numărul total de beneficiari cumulat pentru întreaga perioadă;
Entitatea publică cu rol de beneficiar sau lider de parteneriat, are obligația ca în termen de un an după efectuarea plății finale să înscrie clădirea care a făcut obiectul reabilitării/modernizării/extinderii/dotării și terenul aferent, în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în categoria clădirilor cu funcțiune socială;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 30
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 8.3.A, POR 2014-2020 !!!
Proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 50.000 euro, respectiv 100 000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică;
În situația în care, prin cererea de finanțare, beneficiarul și-a asumat obligația angajării unei/unor persoane vârstnice sau cu dizabilități, termenul limită de îndeplinire a acestei obligații este maxim un an de la data efectuării plății finale;
Același termen se aplică, dacă este cazul, și pentru demonstrarea îndeplinirii obligației de implicare (colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane vârstnice sau cu dizabilități;
Beneficiarul/partenerul are obligația de a-și menține calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului;
Pierderea acreditării ca furnizor de servicii sociale conduce la rezilierea contractului de finanțare și la recuperarea sumelor acordate
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 31
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 10.1/10.3 - POR 2014-2020 !!!
Beneficiarul are obligația ca:
pe perioada de durabilitate să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar => AM putând dispune rezilierea;
în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare să depună la sediul OI/în MySMIS documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au fost începute, dar nefinalizate;
sa prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire, dar nu mai tarziu de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, in caz contrar => AM considera contractul reziliat, fara orice formalitate;
in situaţia în care solicitantul nu reuşeste, în timpul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare, să îşi menţină acreditarea/autorizarea ca instituţie de învăţământ superior, în caz contrar => AM poate sa rezilieze contractul;
Pentru activitatea de promovare - se introduce un nou aliniat in Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate - beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare: afișe, bannere, spoturi audio și video.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 32
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 9.1 - POR 2014-2020 !!!
Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanțare;
Beneficiarul (membru GAL), este obligat să raporteze către GAL, despre indicatorii proiectului;
Beneficiarul are obligația de a nu utiliza bunurile, finanţate în cadrul proiectului, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei către o terţă parte, în perioada de durabilitate;
Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanţare, in perioada de durabilitate;
Beneficiarul se obligă ca ajutorul de minimis obținut să fie utilizat exclusiv în domeniul de activitate (CAEN) specificat in cererea de finantare;
Beneficiarul se obligă să notifice AM/OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Modificarea locului de implementare este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții, in mediul urban, in Regiunea de Dezvoltare NV; Dacă, oricând în perioada de durabilitate a proiectului se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării - REZILIERE

## Slide 33
CONDIȚII SPECIFICE P.I. 9.1 - POR 2014-2020 !!!
Pentru cererile de finanțare care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) – INREGISTRARE
/AUTORIZARE pana la final implementare;
In cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, sunt inchiriate = FINANTAREA RECUPERATA (Exceptie CAEN inchiriere);
Beneficiarul are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a finanțării nerambursabile acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a contractului sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima.
Beneficiarul va respecta, până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, următoarele condiții de acordare a finanțării :
  Menținerea tipului de entitate juridică;
  Menținerea domeniului de activitate (clasa CAEN );
Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Progres/durabilitate;

## Slide 34
MONITORIZAREA, RAPORTAREA SI AUDITAREA PROIECTULUI
AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor - Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, precum şi modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale;
AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectului și respectiv durabilitatea, prin:
  Rapoarte de progres trimestriale (Anexa 2) – !!! se transmit la trim. de la semnarea contractului de finantare;
  Vizite de monitorizare și Rapoarte de vizită ale OI;
  Verificarea în SMIS/Gestiunea documentelor,
  Colectarea sistematică de informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități;
  Analiza și utilizarea informațiilor în scopul urmăririi stadiului
îndeplinirii indicatorilor , atingerii rezultatelor și obiectivelor;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 35
MONITORIZAREA, RAPORTAREA SI AUDITAREA PROIECTULUI
    Verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizare în urma finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective.
  Rapoarte de progres trimestriale – !!! se transmit la trim. de la semnarea contractului de finantare;
  prezintă informaţii tehnice şi financiare şi probleme întâmpinate pe parcursul implementării;
  PREZINTĂ STADIUL IMPLEMENTARII ASPECTELOR DE MONITORIZARE SPECIFICE
  în electronic prin MySMIS - în 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecarui trimestru de implementere;
  Fisa de monitorizare – Aspecte de monitorizat – se va descrie la punctul V, din Raportul de progres, stadiul implementarii aspectelor din fisa.
Rapoarte de durabilitate (Anexa 13)- anual pe perioada post-implementare, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui an post-implementare;
  prezintă situaţia investiţei, atingerea indicatorilor de rezultat şi
sustenabilitatea proiectului;
  PREZINTĂ STADIUL MENTINERII ASPECTELOR DE MONITORIZARE SPECIFICE
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 36
AUDIT ANA – ECA
  Solicită documentele;
  Efectuează vizite la beneficiar și locația proiectului;
  Urmăresc în principiu:
  Derularea procedurilor de achiziții publice;
  Conflictul de interese;
  Corectitudinea operațiunilor financiare și înregistrarea lor în contabilitate;
  Dubla finanțare;
  Venituri realizate din proiect;
  Ajutorul de stat;
  Realizarea indicatorilor proiectului, inclusiv prin studii, situații statistice, documente și înregistrări efectuate de beneficiar;
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 37
AUDIT ANA – ECA
    Urmăresc în principiu:
    Modificări survenite în implementare (activități, echipa, buget, PT, etc.);
    Abateri față de prevederile Cr. F și Ct. F.;
    Rezultatele proiectului;
    Informarea și publicitatea pentru proiect;
    Păstrarea și arhivarea documentelor;
    Etc.
  Solicită dovezi;
  Solicită explicații;
  Pot solicita expertize;
  Pot propune corecții financiare, alte măsuri .
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

## Slide 38
Departamentul Monitorizare Proiecte
Viorel BOCA - tel. 0755.777.018
e_mail: viorel.boca@nord-vest.ro
MULT SUCCES !
<number>
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro